# Тз разраб оплата

# ТЗ: двухстадийная оплата  (hold / capture)

## 1. Цель

Реализовать оплату бронирования через холд (заморозку средств) с последующим списанием или отменой.
Без внутреннего кошелька и хранения денег на стороне платформы.

## 2. Сценарий

- Клиент создаёт заявку

- Нажимает «Оплатить»

- Создаётся платёж с холдом (двухстадийная оплата)

- Деньги замораживаются

- После оказания услуги:

  - админ нажимает «Подтвердить» → списание (capture)

- При отмене:

  - админ нажимает «Отменить» → снятие холда (cancel/void)

## 3. Интеграция

Подключить 1 из провайдеров:

- CloudPayments

- Юкасса

- Тинькофф Касса

Требование:

- использовать двухстадийную оплату (hold → capture)

- без автосписания

## 4. Backend (обязательно)

Методы:

- createPaymentHold(order_id, amount)

- capturePayment(order_id)

- cancelPayment(order_id)

- getPaymentStatus(order_id)

- processWebhook(payload)

## 5. Статусы

Заявка:

- new

- hold_success

- in_progress

- done

- payment_captured

- cancelled

- hold_expired

Платёж:

- created

- hold

- captured

- cancelled

- failed

- expired

## 6. БД (минимум)

orders:

- id

- amount

- status

- payment_status

- provider

- provider_payment_id

- hold_expires_at

- created_at

payment_logs:

- order_id

- event

- request

- response

- created_at

## 7. Админка

Для каждой заявки:

- статус

- статус платежа

- сумма

- кнопки:

  - «Подтвердить оплату»

  - «Отменить оплату»

## 8. Webhook

Обязательно:

- принимать уведомления от платёжки

- обновлять статус

- логировать

- защита от повторной обработки

## 9. Бизнес-правила

- capture только вручную

- cancel только до оказания услуги

- при истечении холда → статус expired

- повторное списание запрещено

## 10. Cron

Каждые 5–10 минут:

- проверка холдов

- если истёк → expired

- уведомление админа

## 11. UI (минимум)

После оплаты показать:

«Бронирование создано. Средства временно заблокированы и будут списаны после подтверждения услуги.»

## 12. Ограничения (КРИТИЧНО)

НЕЛЬЗЯ:

- делать баланс пользователя

- хранить деньги внутри системы

- делать «кошелёк»

ТОЛЬКО:

- холд

- списание

- отмена

## 13. MVP границы

- только карты

- только 1 платёжка

- без сплитования

- выплаты исполнителям вне системы (вручную)

## 14. Критерий готовности

- клиент может оплатить → холд проходит

- админ может сделать capture

- админ может отменить

- статусы синхронизируются

- webhook работает

- ошибок двойного списания нет

# Платежная система

# 1. Модель (фиксируем основу)

Мы = агрегатор (не исполнитель)

Это значит:

- Мы не оказываем услугу

- Мы соединяем клиента и исполнителя

- Мы берёшь комиссию

Это важно, иначе нас будет блокировать любая платёжка.

# 2. Как должна выглядеть оплата (рабочая схема)

## Поток денег

- Клиент оплачивает на сайте

- Деньги НЕ остаются у нас

- Платёжка держит их временно (холд)

- После услуги:

  - % → нам

  - остальное → исполнителю

# 3. Конкретная реализация (самая стабильная)

Используем:

- CloudPayments
или

- Тинькофф Касса

Почему:

- лучше проходят «серые» ниши

- есть холд платежа

- есть API для логики

# 4. Логика внутри системы (очень важно)

## 1. Создание заявки

Клиент:

- выбирает девушку

- выбирает услугу

- нажимает «оплатить»

## 2. Платёж (HOLD)

Мы  делаем:

- холд платежа (НЕ списание)

Что это значит:

- деньги «заморожены» у клиента

- но не списаны окончательно

## 3. Статусы (обязательно)

У нас должны быть статусы:

- created — заявка создана

- paid_hold — деньги заморожены

- in_progress — услуга началась

- done — услуга завершена

- cancelled — отмена

## 4. После услуги

Есть 2 варианта:

### Вариант А (простой)

Мы списываем деньги (capture)

Дальше:

- переводим исполнителю вручную / через выплаты

### Вариант Б (правильный, но сложнее)

сразу делим платёж:

- % → исполнителю

- % → нам

(через marketplace-логику)

# 5. Как НЕ получить блокировку (очень важно)

## 1. Формулировка бизнеса

НЕ пишем:

- «услуги сопровождения»

- «интим»

- «эскорт»

Пишим:

- «сервис подбора досуга»

- «консьерж-сервис»

- «организация встреч»

## 2. Оферта

Обязательно:

Мы пишем:

- «платформа не является исполнителем»

- «платформа предоставляет доступ к анкете исполнителей»

- «оплата — сервисный сбор + бронь»

## 3. Деньги

Самое главное правило:

НЕЛЬЗЯ:

- хранить деньги пользователей

- делать «баланс внутри сайта»

МОЖНО:

- холд

- списание

- комиссия

# 6. Минимальный MVP (как стартовать быстро)

Делаем так:

- CloudPayments

- Только HOLD

- После услуги → вручную подтверждаем

- Выплаты исполнителям вручную

# 7. Как это выглядит для клиента

Для него:

- оплатил → деньги «списались»

- услуга прошла

- всё

Он не видит никакого escrow

# Общее

## 1. Концепция проекта

Базовые принципы:

- Только проверенные анкеты

- Безопасная сделка (эскроу-модель)

- Рейтинг надёжности вместо «звёзд»

- Система внутреннего контроля

# 2. Карточка анкеты

Каждая анкета включает:

- 10–15 живых фото

- Видео-проходку

- Видео-верификацию

- Дату последнего подтверждения

- Отзывы

- Статус «Проверена»

## 2.1 Статус Elite

Для получения статуса Elite:

- Личное интервью

- Видео-аудит

- Отсутствие негативных отзывов

# 3. Уникальная система подбора

## 3.1 Подбор по психотипу

Категории:

- Доминирующая

- Интеллектуальная

- Игровая

- Светская

- Тихая эстетика

Механика:
Клиент проходит короткий тест → получает персональную подборку.

## 3.2 Фильтры каталога

- Возраст

- Рост

- Цвет волос

- Знание языка

- Размер груди

- Вес

- Статус VIP / Elite

# 4. Рейтинг надёжности

Вместо «5 звёзд» отображается:

- Надёжность (например 98%)

- Количество проведённых встреч

- Отмены за последние 3 месяца

- Работа через безопасную сделку

# 5. Подтверждение подлинности анкеты

## Видео с текущей датой

Формат:
«Привет, я Анна, сегодня 25 февраля»

## Live-статус

- Сегодня в смене

- Свободна после 20:00

- Свободна с 10:00 до 18:00

## Блок «Проверка»

- Паспорт проверен

- Фото подтверждены

- Личность подтверждена

- Статистика в системе

# 6. Работа с менеджерами

## Модель комиссии

- 10–20% с каждой встречи (первое время 3%)

- Подписка на размещение анкет

## Личный кабинет менеджера

Функции:

- Добавление анкеты

- Просмотр заявок

- Статистика

- Начисления через безопасную сделку

- Отзывы

# 7. Работа напрямую с девушками

- Комиссия 25–30% (первое время 3%)

- Работа исключительно через безопасную сделку

# 8. CRM и контроль

Система включает:

- Все заявки через сайт

- Автофиксация номера клиента

- Уведомление владельцу

- Статусы сделки:

  - Запрос

  - Подтверждение

  - Встреча

  - Закрыта

# 9. Чёрный список анкет (внутренний)

Причины:

- Фейковые фото

- Жалобы клиентов

- Мошенничество

- Срыв встреч

- Подделка видео

## Карточка ЧС:

- Фото

- Имя

- Менеджер

- Причина

- Дата

- Статус:

  - Заблокирована

  - На проверке

  - Восстановлена

Анкета не удаляется.

# 10. Чёрный список клиентов

Раздел: «Нежелательные клиенты»

Причины:

- Не оплатил

- Грубость

- Нарушение условий

- Попытка давления

# 11. Закрытый клуб клиентов

Преимущества для клиентов сервиса:

- Персональный менеджер

- Приоритетное бронирование

- Доступ к VIP

- Бонусы

- Система лояльности

# 12. Безопасная сделка (эскроу)

### Механика:

- Клиент вносит оплату

- Средства замораживаются

- После подтверждения встречи — выплата

- Комиссия удерживается автоматически

Модель: агентская.

# 13. Юридическая модель

Сайт позиционируется как:

- Информационная платформа

- Не оказывает услуги

- Не является работодателем

- Предоставляет сервис размещения анкет

Обязательна консультация с юристом.

# 14. Визуальный стиль

- Чёрный + золото

- Минимализм

- Без пошлости

- Дорогие фотосеты

# 15. Структура сайта

## Главная

- Премиальное сопровождение в Москве

- Проверенные анкеты

- Как проходит встреча

- Конфиденциальность

- Отзывы

- Вход для менеджеров

- Система лояльности

# Сырой файл

Как только все обсудим план такой:

- Обсудить с проект-менеджером, который работает у Володи, этот проект.

- Получить от него рекомендации, будет ли он в нем частично участвовать, и есть ли команда разработки, чтобы его сделать. А также, какие наши созданные сайты уже можно реюзать на этот проект.

Концепция проекта:
1. Только проверенные анкеты

2. Безопасная сделка

Страница анкеты
Каждая анкета должна иметь:
1. 10–15 живых фото и видео проходка
2. Видео-верификацию
3. Дата последнего подтверждения
4. Отзывы
5. Тг/Вц (лучше через внутреннюю систему) 
6. Статус “Проверена”

Статус Elite
Чтоб получить статус Элит у девушки должно быть:
1. Личное интервью 
2. Видео-аудит
3. Нет негативных отзывов

Сделать необычный фильтр
Подбор по психотипу
Подбор по архетипу мужчины
Например:
1. Доминирующая
2. Интеллектуальная
3. Игровая
4. Светская
5. Тихая эстетика
Клиент проходит короткий тест → получает персональную подборку.

Рейтинг не девушек, а надёжности
Не “5 звёзд”.
А:
1 за. Надежность 98%
2. 124 проведённые встречи
3. 0 отмен за последние 3 месяца ( в случае отмены самой девы, фиксировалось )

4. Безопасная сделка ( дева получает выплату после успешной встречи. Оплата замораживается )

Как доказать, что это не фейк:
1. Видео с текущей датой
Короткое видео:
“Привет, я Анна, сегодня 25 февраля”
2. Live-статус
“Сегодня в Смене”
“Свободна после 20:00”
“Свободна с 10-18”
3. Блок “Проверка”
1. Паспорт проверен
2. Фото подтверждены
3. Личность подтверждена
4. Публичный рейтинг менеджеров и девушек
Например::
2 года в системе
187 встреч
4.9 рейтинг

Работа с менеджерами
Модель комиссии
1. 10-20% с каждой встречи наша комиссия (Первое время 3%)
2. Подписка чтоб выкладывать анкеты
Личный кабинет менеджера
Функции:
1. Добавить анкету
2. Смотреть заявки
3. Видеть статистику
4. Видеть начисления(будет через безопасную сделку)
5. Видеть отзывы

Работа напрямую с девушками
Если девушка работает без менеджера:
1. 25–30% комиссия нам  (Первое время 3%)
2. Депозит 10–20 тыс как гарантия НЕ ДЕЛАЕМ

Будет через безопасную сделку

# CRM и контроль
Нужна система:
1. Все заявки через сайт ( бот тг или в вотсап)
2. Автофиксация номера клиента
3. Telegram-уведомление мне
4. Статус: Запрос → Подтверждение → Встреча → Закрыта


Внутренний ЧС анкет
Это раздел только для админки.
Когда анкета попадает в ЧС:
1. Фейковые фото
2. Жалобы клиентов
3. Мошенничество
4. Срыв встреч
5. Подделка видео-верификации
6. Негатив по репутации

Как должна выглядеть карточка ЧС
В админке:
1. Фото
2. Имя
3. Менеджер
4. Причина
5. Дата
6. Статус (блок / на проверке / восстановлена)
Анкета не удаляется.
Она просто получает статус:
1. Заблокирована
2. На проверке
3. Восстановлена

# Публичный чс(Служба внутреннего контроля)  (проконсультироваться с юристом что конкретно можно писать под анкетой) я думаю можно писать так: 
1. Анкета временно недоступна
2. Доступ к профилю ограничен

ЧС клиентов 
Сделать раздел:
“Нежелательные клиенты”
Причины:
Не оплатил
Грубость
Нарушение условий
Попытка давления

# И каждая анкета видит:
Клиент в ЧС

# Анти-слив
На сайте пишется:
Все встречи проходят через сервис безопасности.
Мы не рекомендуем договариваться напрямую.

# Закрытый клуб клиентов
Если клиент работает через нас, он получает:
1. Персонального менеджера
2. Приоритетное бронирование
3. Доступ к VIP
4. Бонусы
5. Система лояльности
Если уходит напрямую — он теряет:
1. Доступ к другим анкетам
2. Программу лояльности

Было бы хорошо сделать: 
1. Подмену номера (чтоб не было реальных номеров клиентов)
Можно сделать через телеграм-бот, чтобы сообщение происходило, то есть они общаются, он с ней как бы разговаривает, и мы видим вообще полностью всю переписку их. Это плюс нам, но и они не обмениваются номером, соответственно.
2. Чаты через внутреннюю систему   НЕ ДЕЛАЕМ
3. Отслеживание повторных заходов

На первых этапах создаем анкеты наших мастеров, я самостоятельно буду включать их когда они в смене (делаем им анкеты якобы инди девушек) 
передаем их красотке
Так-же делаем не только выезды а встречи у меня и используем наши апартаменты 
Делаем услугу помощь с бронированием номера в отеле (используем войковскую для этих целей) 
Проведение мероприятий (используем Дачу для этих целей)

Важно понять:
1: Важно ли удерживать всех клиентов внутри сервиса, чтобы не воровали менеджеры/девы

# Ответ: Нам выгодно сделать меньше клиентов, но зато точно тех, которые пользуются сервисом.
2: Как правильно сделать систему СРМ, чтобы фиксировать клиентов и присваивать им уникальный номер
3: Насколько реально сделать переписки и звонки как в авито, внутри сервиса. Кто может проконсультировать по этому поводу  НЕ ДЕЛАЕМ
4: Каковы риски блокировки, в случае общения внутри сервиса, на пикантные темы

Ответ: Рисков 0

Безопасная сделка = эскроу-система:

Клиент переводит оплату не напрямую нам(менеджер, девушка), а на специальный счёт, который контролирует платформа. Деньги хранятся там до момента, когда услуги оказаны и клиент подтверждает выполнение.( в нашем случае подтверждаем мы сами, в целя безопасности, что дева доехала до клиента) Только после подтверждения они переводятся деве/менеджеру.

На FL.ru деньги не идут напрямую исполнителю или заказчику, а резервируются на платформе — у платформы есть собственный счёт/эскроу-счёт у платёжного партнёра (обычно банка или платёжной системы), где они хранятся временно до подтверждения выполнения условий сделки.

## Как выплачивают исполнителю:

Когда мы подтверждаем результат:

- Средства автоматически переводятся деве/менеджера через выбранный платёжный путь (например, банковский перевод, карта, электронные деньги или другой платёжный метод)

- Сразу удерживается наша комиссия

Делаем отдельное ип с ОКВЭД (пример подходящих направлений)

Можно использовать:

- 74.90 — Предоставление прочих профессиональных услуг

- 82.99 — Прочие услуги для бизнеса

- 96.09 — Предоставление прочих персональных услуг

Нужно подобрать аккуратно с юристом.

Чтоб избежать блокировок по 115 статье

# Если делать “безопасную сделку”

Схема будет такая:

- Клиент платит депозит на ИП

- Деньги замораживаются в системе (открывается специальный счет в банке, эскроу счет)

- После подтверждения — выплата девушке( на привязанный счет или карту)

- Комиссия удерживается

Это легально только как:

Агентская модель.

Девушкам нужна самозанятость чтоб переводить им оплату

Ответ: В поисках как долго избежать и выплачивать как физ лицу

# Юридическая модель
Сайт = информационная платформа.
В тексте:
1. не оказываем услуги
2. не являемся работодателем
3. предоставляем сервис размещения анкет
4. Формулировки аккуратные.
5. Проконсультироваться с юристом (более подробно)

# Визуальный стиль:
1. Чёрный + золото
2. Минимализм
3. Без пошлости
4. Дорогие фотосеты

Структура сайта:
Главная
1. Заголовок: Премиальное сопровождение в Москве
2. Блок: Проверенные девушки
3. Блок: Как проходит встреча
4. Блок: Конфиденциальность
5. Отзывы
6. Вход для менеджеров
7. Система лояльности для постоянных клиентов

Каталог
Фильтры:
1. Возраст 
2. Рост
3. Цвет волос
4. Знание языка
5. Размер груди
6. Вес
7. Статус VIP / Elite

Подбор под событие   НЕ ДЕЛАЕМ
Фильтр:
1. Форум
2. Деловой ужин
3. Путешествие
4. Светское мероприятие
5. Частная встреча

# Для пм

# Проект: Премиальная платформа сопровождения

## Документ для Project Manager

## Общая задача

Нам нужно запустить премиальную онлайн-платформу подбора и бронирования проверенных компаньонов для мероприятий и частных встреч.

Ключевая идея проекта — доверие и безопасность.
Не массовый каталог, а закрытая система с контролем качества.

Твоя задача как Project Manager — довести проект до полноценного запуска и первых оборотов. Ты отвечаешь за результат целиком.

## Что мы строим

Это не просто сайт с анкетами.

Это система, в которой:

- анкеты проходят проверку

- есть статус и прозрачная история

- используется безопасная сделка

- фиксируются все заявки

- есть внутренняя система контроля

Проект должен выглядеть дорого, аккуратно и спокойно. Без провокаций. Это премиальный сегмент.

## Основная логика продукта

### 1. Каталог

Фильтры:

- возраст

- рост

- цвет волос

- знание языков

- параметры

- статус VIP / Elite

- психотип

Отдельно будет подбор по психотипу: клиент проходит короткий тест и получает персональную подборку.

### 2. Карточка анкеты

Каждая анкета должна включать:

- 10–15 живых фото

- видео

- короткое видео с текущей датой

- дату последнего подтверждения

- отзывы

- статус «Проверена»

- live-статус (в смене / свободна после 20:00 и т.д.)

- блок «Проверка» (документы подтверждены, фото проверены и т.п.)

Нам важно, чтобы карточка выглядела как профиль в закрытом клубе, а не как обычное объявление.

### 3. Статус Elite

Чтобы получить Elite, анкета должна:

- пройти личное интервью

- пройти видео-аудит

- не иметь негативных отзывов

Это должно быть реальное отличие, а не просто бейджик.

## Безопасная сделка

Работаем через модель эскроу.

Схема простая:

- Клиент оплачивает через платформу

- Деньги замораживаются

- После подтверждения встречи средства перечисляются исполнителю

- Комиссия удерживается автоматически

Project Manager должен:

- подобрать платёжное решение

- согласовать модель с юристом

- предусмотреть резервный вариант на случай блокировок

## Комиссионная модель

- Менеджеры: 10–20% (на старте 3%)

- Прямые анкеты: 25–30% (на старте 3%)

- Возможно — подписка за размещение

Финансовая модель должна быть просчитана до запуска.

## CRM и контроль

Все заявки идут только через платформу.

Нужно реализовать:

- фиксацию клиента

- журнал действий

- статусы сделки:

  - Запрос

  - Подтверждение

  - Встреча

  - Закрыта

Также нужны уведомления владельцу о ключевых действиях.

PM отвечает за продуманную архитектуру этой системы.

## Система доверия

### Рейтинг надёжности

Не «звёзды».

Отображаем:

- % надёжности

- количество встреч

- отмены за последние 3 месяца

- работу через безопасную сделку

### Внутренний чёрный список анкет

Анкета может попасть в ЧС по причинам:

- фейковые материалы

- жалобы

- мошенничество

- подделка видео

- срыв встреч

Анкета не удаляется, а получает статус:

- заблокирована

- на проверке

- восстановлена

Это внутренняя система контроля.

### ЧС клиентов

Причины:

- не оплатил

- грубость

- нарушение условий

- давление

Система должна предупреждать о таких клиентах.

## Закрытый клуб клиентов

Клиенты, которые работают через сервис, получают:

- персонального менеджера

- приоритетное бронирование

- доступ к VIP

- бонусную систему

Нам важнее удержать меньше клиентов, но лояльных и постоянных.

## Визуал

- чёрный + золото

- минимализм

- дорогая эстетика

- без пошлости

Сайт должен выглядеть как премиальный закрытый сервис.

## Что от тебя требуется как от PM

- Определить стек разработки

- Собрать команду

- Разбить проект на этапы

- Составить roadmap

- Просчитать бюджет

- Подготовить план запуска MVP

- Предусмотреть риски

- Держать сроки

Ты полностью отвечаешь за реализацию.
Не частично, не фрагментарно — целиком.

Вц и тг

Выбрать подрядчика по WhatsApp API

Определить стек разработки

Описать роли и права доступа

Утвердить логику маршрутизации заявок

Определить сроки

Сделать прототип интерфейса

## Сроки

Цель — запустить MVP за 8–10 недель.

# Общение в тг и вц

# 1. Общая логика системы

Принцип простой:

- Клиент общается только с сервисом

- Менеджеры и девушки работают внутри системы

- Никто из них не видит номер клиента

- Никто из них не видит чужие переписки

- Всё логируется и хранится в карточке заявки

# 2. Точки входа клиента

### 1️⃣ Telegram

Клиент пишет в Telegram-бота платформы.

### 2️⃣ WhatsApp

Клиент пишет на официальный WhatsApp Business номер платформы.

Оба канала подключаются к одной CRM-системе.

# 3. Что происходит технически

## Шаг 1. Создание заявки

При первом сообщении автоматически создаётся:

Карточка заявки:

- ID заявки

- источник (TG / WA)

- ID клиента (внутренний)

- время

- текст первого сообщения

- статус: Запрос

- поле “ответственный” (пока пусто)

Номер телефона и Telegram ID не показываются сотрудникам.
В системе они хранятся в скрытом виде.

# 4. Назначение ответственного

Заявка попадает в общий “пул”.

Дальше возможны 2 сценария:

### Сценарий A — менеджер

Менеджер берёт заявку → становится ответственным.

### Сценарий B — конкретная девушка

Если клиент писал с конкретной карточки анкеты — заявка сразу назначается этой девушке.

# 5. Переписка

Клиент ↔ Система ↔ Ответственный

## Telegram:

Клиент пишет боту → сообщение появляется в интерфейсе ответственного → ответственный отвечает → бот отправляет клиенту.

## WhatsApp:

Клиент пишет в WA → сообщение попадает в CRM → ответственный отвечает → сообщение уходит клиенту от имени бизнес-аккаунта.

Важно:

- Девушка НЕ видит номер клиента

- Менеджер НЕ видит номер клиента

- Клиент НЕ видит личные контакты сотрудников

# 6. Разграничение доступа (очень важно)

### Менеджер:

- видит только заявки, которые он взял

- не видит переписки других менеджеров

- не видит переписки девушек

### Девушка:

- видит только свои заявки

- не видит заявки других девушек

- не видит заявки менеджеров

### Администратор:

- видит всё

Это реализуется через систему ролей:

- Role: Admin

- Role: Manager

- Role: Performer (девушка)

# 7. Статусы заявки

Минимальный пайплайн:

- Запрос

- В работе

- Подтверждение

- Встреча

- Закрыта

Дополнительные:

- Отказ

- Не отвечает

- ЧС

Статус меняется вручную ответственным.

# 8. Что хранится в карточке заявки

Обязательно:

- Вся переписка (таймстемпы)

- Кто отвечал

- Статус

- Источник

- Метки (VIP / повторный клиент / риск)

- Комментарии (внутренние, клиент их не видит)

# 9. Защита от “слива” контактов

В системе должны быть ограничения:

- Фильтр отправки номеров телефона в сообщениях

- Предупреждение при попытке отправить контакт

- Логирование попытки

- Возможность блокировки аккаунта

# 10. Работа с WhatsApp (важный момент)

Нужно подключать официальный WhatsApp Business API, а не обычный телефон.

Схема:

WhatsApp → API → CRM → ответственный → API → клиент

Иначе будет невозможно масштабировать и контролировать.

# 11. Как распределять заявки

Можно реализовать один из вариантов:

### Вариант 1 — ручной

Менеджеры сами берут заявку.

### Вариант 2 — авто-назначение

- Если заявка с анкеты — автоматически девушке.

- Если общий вход — распределение по очереди.

PM должен выбрать логику до начала разработки.

# 12. Контроль для собственника

В системе должно быть:

- Онлайн список активных заявок

- Кто отвечает

- Среднее время первого ответа

- Количество закрытых сделок

- Конверсия в оплату

# 13. Что важно не делать

- Нельзя использовать личные WhatsApp сотрудников

- Нельзя давать сотрудникам доступ к клиентской базе

- Нельзя позволять видеть чужие переписки

- Нельзя хранить контакты в открытом виде

# 14. Минимальная архитектура

Нужно:

- Telegram Bot API

- WhatsApp Business API

- Backend сервер

- База данных (хранение заявок)

- Панель управления (веб или Telegram-интерфейс)

# Как настроить тг и вц

# ЧАСТЬ 1. НАСТРОЙКА TELEGRAM

## Шаг 1. Создать бота

- В Telegram найти @BotFather

- Нажать Start

- Ввести команду:
/newbot

- Придумать название

- Придумать username (обязательно с bot в конце)

- Получить токен (это ключ для разработчика)

Токен сразу сохранить.

## Шаг 2. Подключить сервер

Дальше нужен разработчик.

Он должен:

- поднять сервер (VPS или облако)

- подключить Telegram Bot API

- сделать обработку входящих сообщений

Принцип работы:

Клиент → бот → сервер → база данных → интерфейс менеджера → ответ → бот → клиент

## Шаг 3. Создать роли

В системе должны быть роли:

- Admin

- Manager

- Performer (девушка)

Разработчик делает проверку по Telegram ID.

То есть:

- каждый сотрудник добавляется в систему по своему Telegram ID

- бот понимает, кто он и что ему показывать

## Шаг 4. Разграничение доступа

Менеджер:

- видит только свои заявки

Девушка:

- видит только свои заявки

Админ:

- видит всё

Это настраивается через базу данных и проверки ролей.

## Шаг 5. Логирование

В базе данных должны храниться:

- ID заявки

- Telegram ID клиента (скрыто)

- История переписки

- Кто отвечал

- Время ответа

- Статус

Это обязательно.

# ЧАСТЬ 2. НАСТРОЙКА WHATSAPP

Тут важно сделать правильно.

❗ Нельзя использовать обычный телефон сотрудника.

Нужен WhatsApp Business API.

## Шаг 1. Зарегистрировать WhatsApp Business

- Создать Facebook Business Manager

- Пройти верификацию компании

- Подключить WhatsApp Business Account

- Подключить номер (отдельный, не личный)

## Шаг 2. Подключить провайдера API

Нужно выбрать официальный провайдер:

Примеры:

- 360dialog

- WATI

- Twilio

- MessageBird

Они дают API-доступ.

## Шаг 3. Подключение к серверу

Разработчик:

- подключает API к вашему серверу

- настраивает webhooks (уведомления о входящих)

- сохраняет сообщения в базу

Схема такая же:

Клиент → WhatsApp → API → сервер → база → интерфейс → ответ → API → клиент

# ЧАСТЬ 3. Как скрыть номер клиента

Это делается автоматически, если:

- сотрудники работают НЕ в WhatsApp

- сотрудники работают в вашей CRM/панели

То есть:

Они отвечают не в WhatsApp,
а в интерфейсе системы.

Система сама отправляет сообщение клиенту.

Номер хранится в базе в закрытом поле.

# ЧАСТЬ 4. Интерфейс сотрудников

Есть 2 варианта.

## Вариант А — Telegram как интерфейс (быстро)

Сотрудники работают через отдельного Telegram-бота.

Плюс:

- быстро

- дешево

- не нужно делать веб-панель

Минус:

- ограниченный интерфейс

## Вариант B — Веб-панель (правильно)

Разработчик делает:

- страницу входа

- список заявок

- чат-интерфейс

- статусы

- фильтры

Это дороже, но масштабируемо.

# ЧАСТЬ 5. Минимальный стек

Backend:

- Python (FastAPI) или Node.js

- PostgreSQL

Интеграции:

- Telegram Bot API

- WhatsApp Business API

Хостинг:

- любой VPS (DigitalOcean, Hetzner, REG.RU и т.д.)

# ЧАСТЬ 6. Что обязательно предусмотреть

- Фильтр отправки номеров в чатах

- Запрет на пересылку контактов

- Логирование попыток

- Резервный WhatsApp-провайдер

- Бэкап базы данных

# ЧАСТЬ 7. Сроки

Telegram — 3–7 дней
WhatsApp API — 7–14 дней (зависит от верификации компании)
Полная система — 2–4 недели

# Тз для разработчика вц и тг

# ТЗ разработчику

## Проект: Премиальная платформа заявок и чатов (Telegram + WhatsApp)

Цель: все заявки и переписки проходят через платформу; сотрудники (менеджеры/исполнители) не видят реальный номер клиента и не видят чужие переписки.

## 0) Термины и роли

Клиент — человек, который пишет в Telegram/WhatsApp.
Менеджер — сотрудник, который может брать/вести заявки.
Исполнитель — сотрудник (девушка), который может вести заявки, назначенные на неё.
Админ — владелец/управляющий, видит всё.

## 1) Каналы связи (обязательно)

### 1.1 Telegram (обязательно)

- Клиент пишет в Telegram-бота.

- Переписка сохраняется в системе.

- Ответ сотрудника отправляется клиенту через бота.

### 1.2 WhatsApp (обязательно)

- Клиент пишет на официальный WhatsApp Business номер (через WhatsApp Business API провайдера).

- Все входящие/исходящие сообщения проходят через сервер проекта и сохраняются в системе.

- Сотрудник НЕ общается с клиентом из личного WhatsApp.

Важно: WhatsApp реализуется через официальный WhatsApp Business API (провайдер выбирается отдельно: 360dialog/Twilio/MessageBird/WATI и т.п.).

## 2) Ключевые требования безопасности

- Сотрудники не видят номер телефона клиента (в интерфейсе вместо номера показываем: Клиент #C-1047или Заявка #A-2041).

- Сотрудники не видят чужие чаты:

  - Менеджер видит только свои заявки.

  - Исполнитель видит только свои заявки.

  - Админ видит всё.

- Все сообщения логируются и доступны админу.

- Нельзя “слить контакты”:

  - фильтрация попыток отправки телефона/контактов (минимум: предупреждение + логирование события; максимум: блокировка отправки).

  - отдельный лог “попытки обмена контактами”.

## 3) Основная логика (пользовательский сценарий)

### 3.1 Создание заявки

- При первом сообщении клиента создаётся карточка заявки:

  - ID заявки

  - канал (TG/WA)

  - внутренний ID клиента

  - дата/время

  - текст первого сообщения

  - статус: Запрос

  - поле Ответственный = пусто

### 3.2 Назначение ответственного

Нужно 2 режима (переключаемые настройкой админом):

- Режим 1: ручной — заявка падает в общий “входящие”, менеджер/админ/исполнитель может взять.

- Режим 2: по карточке анкеты — если заявка пришла из конкретной анкеты (передаётся profile_id), то назначать сразу исполнителю (или менеджеру анкеты).

### 3.3 Переписка

- Клиент пишет → сообщение появляется у ответственного в интерфейсе → ответственный отвечает → сообщение уходит клиенту в исходный канал.

- Вся история чата хранится в системе.

### 3.4 Статусы

Обязательные статусы:

- Запрос

- В работе

- Подтверждение

- Встреча

- Закрыта

Дополнительные:

- Отказ

- Не отвечает

- ЧС

## 4) Интерфейс сотрудников (MVP)

Разработать веб-панель (рекомендуется) или Telegram-интерфейс.
Так как вы писали “без разницы”, в ТЗ фиксируем веб-панель как основной (иначе WhatsApp нормально не масштабируется).

### 4.1 Авторизация

- Вариант MVP: вход по одноразовому коду/паролю для сотрудников + роль.

- Привязка сотрудника к Telegram ID (для уведомлений).

### 4.2 Список заявок

Фильтры:

- Мои заявки

- Входящие (только для менеджеров/админов, если режим ручной)

- Статус

- Канал (TG/WA)

В строке заявки показывать:

- ID

- канал

- время последнего сообщения

- статус

- ответственный

- тег “новое”

### 4.3 Карточка заявки

Внутри:

- чат

- статус (смена статуса)

- назначение/смена ответственного (доступ зависит от роли)

- внутренние заметки (видит только персонал)

- теги/метки (VIP/повтор/риск)

- лог событий (взял в работу, сменил статус, попытка контакта и т.д.)

## 5) Уведомления

### 5.1 Уведомления сотрудникам

- При новом сообщении в их заявке — уведомление в Telegram (личное сообщение сотруднику).

- При назначении заявки — уведомление в Telegram.

### 5.2 Уведомления админу

- Новая заявка

- Долгое молчание по заявке (например 10 минут без ответа) — как событие/алерт (можно MVP: просто отметка/фильтр “без ответа > 10 минут”).

## 6) Контакты клиента (как храним и как показываем)

### 6.1 Хранение (в БД)

- Telegram: telegram_user_id, username (если есть)

- WhatsApp: phone_e164 (номер в E.164)

### 6.2 Отображение персоналу

- Никогда не показываем telegram_user_id и phone_e164

- Показываем только:

  - Клиент #C-XXXX

  - Заявка #A-XXXX

## 7) Интеграции

### 7.1 Telegram Bot API

Функции:

- принимать входящие сообщения

- отправлять ответы

- поддержка текста + медиа (минимум фото; видео по возможности)

### 7.2 WhatsApp Business API (через провайдера)

Функции:

- webhooks на входящие сообщения

- отправка исходящих

- поддержка текста + медиа (минимум фото; видео по возможности)

## 8) Анти-слив (контроль контактов)

MVP-реализация:

- если сотрудник пытается отправить сообщение, похожее на телефон/контакт:

  - система показывает предупреждение “нельзя передавать контакты”

  - событие логируется в карточке заявки (время, кто, что пытался отправить)

  - сообщение не отправляется клиенту (или отправляется с маской — на ваш выбор; в ТЗ фиксируем: не отправляется)

Детали фильтра:

- регулярка на телефоны РФ и общий E.164

- слова-триггеры: “звони”, “тел”, “whatsapp”, “ватсап”, “tg”, “телеграм”, “@”, “instagram” (минимальный словарь)

## 9) Чёрные списки (MVP)

### 9.1 ЧС клиентов

- сущность “blacklisted_clients”

- если клиент в ЧС:

  - в заявке показывается бейдж

  - новые обращения помечаются “ЧС”

  - возможность блокировки обработки (по настройке)

### 9.2 ЧС исполнителей/профилей (внутренний)

Можно отдельным модулем позже. Для MVP достаточно ЧС клиентов + статусов заявок.

## 10) Данные и база

Рекомендуемый стек:

- Backend: Python FastAPI / Node.js

- DB: PostgreSQL

- Очередь/фоновые задачи: optional (Celery/RQ/Bull) — для уведомлений

- Хранилище медиа: S3-совместимое или локально (на MVP допускается локально)

### 10.1 Минимальные таблицы

- users (персонал)

- roles

- clients

- tickets (заявки)

- messages (сообщения)

- ticket_events (лог)

- blacklisted_clients

## 11) Права доступа (ACL)

Жёстко:

- Admin: видит все заявки/чаты/логи, может назначать/переназначать.

- Manager: видит только свои + может брать из “входящих” (если включено).

- Performer: видит только назначенные на него/неё заявки.

- Запрет просмотра по URL чужих заявок (проверка на backend).

## 12) Логи и отчёты (MVP)

В админке минимум:

- количество новых заявок за день

- сколько в работе/закрыто

- среднее время первого ответа (если успеете)

- экспорт CSV заявок за период (минимум: 24 часа)

## 13) Нефункциональные требования

- Хранение сообщений и статусов без потерь

- Бэкапы БД (минимум ежедневные)

- Логи ошибок + алерт админу в Telegram при критике (упал webhook, недоступна БД и т.п.)

- Таймзона: Europe/Moscow или Europe/Berlin (зафиксировать в конфиге; по умолчанию Europe/Moscow)

## 14) Этапы разработки и критерии приёмки

### Этап 1 — Telegram (MVP)

Готово, если:

- клиент пишет боту → создаётся заявка

- менеджер/исполнитель отвечает из панели → клиент получает ответ

- сотрудник видит только свои заявки

- админ видит все

### Этап 2 — WhatsApp (MVP)

Готово, если:

- WA сообщение создаёт заявку

- ответ из панели уходит клиенту в WA

- номер клиента нигде не отображается персоналу

### Этап 3 — Роли/ACL/Логи/Анти-слив

Готово, если:

- права доступа работают

- события логируются

- фильтр контактов работает и пишет событие

## 15) Что предоставить в конце (обязательно)

- репозиторий с кодом

- файл .env.example + инструкция развертывания

- схема БД (миграции)

- инструкция для админа: как добавлять сотрудников, роли, как смотреть заявки

- список всех webhook URL и параметров для WhatsApp провайдера

- чеклист тестирования (короткий)

# Тех задание для разраба

Техническое задание для разработчика сайта "Премиальное сопровождение"

Шаблон пример:

https://escortwp.com/demo/

https://escortwp.com

Как пример брали:
https://kenku.cee-moscow.com

https://lunaescort.ru

https://escortmoscow.net/eskort-uslugi/soprovozhdenie/

1. Общие требования

1.1. Цель проекта: Создание информационной платформы для размещения анкет проверенных моделей с системой безопасных сделок, внутренним рейтингом, системой подбора, и встроенной системой лояльности для клиентов и менеджеров.

1.2. Тип сайта: Информационная платформа с элементами каталога анкет, внутренним рейтингом моделей, системой безопасных сделок и личными кабинетами для клиентов и менеджеров.

1.3. Целевая аудитория: Мужчины, ищущие качественное сопровождение, модели (девушки), работающие по системе безопасной сделки.

2. Структура сайта

2.1. Главная страница

Заголовок: «Премиальное сопровождение в Москве»

Преимущества:

Надежность моделей

Безопасная сделка (эскроу-модель)

Персональные менеджеры для клиентов

Кнопка CTA (Call to Action): "Найти модель"

Блок «Как проходит встреча» с кратким описанием механики

Блок с фото моделей (обновляемые)

Ссылка на раздел "Проверенные анкеты"

2.2. Страница с анкетами моделей

Вкладки: "Все модели", "Elite"

Каждый профиль включает:

Фотогалерею (10-15 фото)

Видео-прохождение и видео-верификацию

Дату последнего подтверждения анкеты

Отзывы пользователей

Информацию о статусе (Проверена, Elite)

Подтверждения:

Паспорт проверен

Фото подтверждены

Личность подтверждена

Статистика (Количество проведенных встреч, Отмены за последние 3 месяца, Надежность)

Кнопка для перехода в личный кабинет менеджера модели

Фильтры:

Возраст

Рост

Цвет волос

Знание языка

Размер груди

Вес

Статус VIP / Elite

2.3. Страница описания безопасной сделки

Механика эскроу: как работает заморозка средств

Инструкции для клиентов и моделей

Гарантии безопасности

FAQ с часто задаваемыми вопросами

2.4. Страница с отзывами

Отзывы клиентов о моделях

Модерация отзывов

Оценка по "Надёжности" (например, 98%)

2.5. Страница для менеджеров

Личный кабинет менеджера

Функции:

Добавление анкеты модели

Просмотр заявок от клиентов

Статистика (Количество проведенных встреч, Отмены)

Начисления через безопасную сделку

Система начисления комиссий (10% с каждой встречи)

Кнопка для управления анкетами

Комиссия с каждого успеха

2.6. Страница чёрного списка анкет

Перечень фейковых анкета, жалоб, мошенничества и нарушений

Причины попадания в чёрный список

Статус анкеты: «Заблокирована», «На проверке», «Восстановлена»

Кнопка для восстановления анкеты после модерации

2.7. Закрытый клуб клиентов

Преимущества для клиентов:

Персональный менеджер

Приоритетное бронирование

Доступ к VIP моделям

Бонусы

Система лояльности

Раздел с регистрацией на клуб

2.8. Юридический раздел

Информация об эскроу-сделке

Информация о сайте как платформе (информационная платформа, не является работодателем)

Обязательность консультации с юристом для всех пользователей

3. Функциональные требования

3.1. Личный кабинет клиента

Просмотр анкет моделей

Запрос на встречу с моделью

Внесение оплаты через эскроу-систему

Просмотр истории встреч

Подписка на VIP-сервис и лояльность

Возможность отправки сообщений менеджеру модели
Возможность отправки сообщений менеджеру сайта

3.2. Личный кабинет модели

Просмотр и управление анкетой

Просмотр статистики по встречам

Возможность обновлять фото и видео

Включение статуса «Elite»

Обновление информации о статусе (доступности)

3.3. CRM система для менеджеров

Автоматическая фиксация заявок

Уведомление менеджера о новых заявках

Система сообщений с клиентами

Прозрачная статистика по каждому менеджеру

Модерация отзывов моделей

Система анкет для проверки и подтверждения данных

3.4. Система лояльности и бонусов

Персонализированные бонусы для клиентов

Возможность получать скидки за количество встреч

Подписка на VIP-пакеты

3.5. Система эскроу

Механика заморозки средств при заказе модели

Передача средств только после подтверждения встречи

Комиссия удерживается автоматически

Возможность возврата средств в случае отмены

4. Технические требования

4.1. Разработка и поддержка сайта

Платформа: WordPress или аналогичная

Адаптивность для мобильных устройств

Безопасность:

SSL-шифрование данных

Защита от SQL-инъекций

Регулярное обновление платформы и плагинов

Система хранения данных:

Фото и видео-хостинг на сервере или сторонней платформе

Эскроу-система на базе надежной платежной системы

4.2. Оптимизация

SEO-оптимизация всех страниц

Быстрая загрузка сайта

Легкость в навигации и поиске моделей

5. UI/UX дизайн

5.1. Визуальный стиль

Основные цвета: черный + золото + серебро

Минималистичный, без явной пошлости

Дорогие фотосеты моделей

Логотипы и элементы интерфейса в соответствующем стиле

5.2. Дизайн страниц

Простой и интуитивно понятный интерфейс

Легкость навигации по категориям моделей

Привлекательный дизайн для моделей и клиентов

5.3. Тестирование интерфейса

Проверка на UX/UI удобство для пользователей

Оценка пользовательской вовлеченности через тесты

6. Дополнительные требования

6.1. Модерация контента

Все анкеты и отзывы проходят модерацию

Отзывы могут быть отклонены, если они не соответствуют стандартам

6.2. Работа с клиентами

Обучение для персонала по работе с клиентами и моделями

Регулярное обновление контактных данных клиентов

6.3. Юридические вопросы

Соответствие законодательным требованиям по защите данных

Прозрачность по работе с данными и сделками

Подробное описание функционала каждой кнопки на сайте

Главная страница

Кнопка: "Найти модель"

Действие: Переход на страницу с анкетами моделей.

Путь: Главная → Страница моделей

Дополнительно: Фильтры для поиска моделей (возраст, рост, цвет волос и т.д.)

Проверенные анкеты

Кнопка: "Перейти в каталог моделей"

Действие: Открывает страницу с фильтром анкет моделей.

Путь: Главная → Страница моделей

Дополнительно: Возможность фильтрации по категориям моделей (например, по психотипам и статусу).

Как проходит встреча

Кнопка: "Подробнее"

Действие: Переход на страницу с подробным описанием процесса встречи.

Путь: Главная → Страница "Как проходит встреча"

Дополнительно: Описание шагов: от бронирования до завершения встречи, включая подробности безопасной сделки.

Конфиденциальность

Кнопка: "Узнать больше"

Действие: Переход на страницу, объясняющую принципы конфиденциальности на сайте.

Путь: Главная → Страница "Конфиденциальность"

Дополнительно: Раздел, где подробно описана защита данных клиентов и моделей.

Отзывы

Кнопка: "Оставить отзыв"

Действие: Открытие формы для добавления отзыва о встрече с моделью.

Путь: Страница моделей → Отзывы

Дополнительно: Возможность оставлять отзывы только после завершения встречи.

Вход для менеджеров

Кнопка: "Войти"

Действие: Переход на страницу авторизации менеджеров.

Путь: Главная → Вход для менеджеров

Дополнительно: Страница авторизации с полями для логина и пароля.

Система лояльности

Кнопка: "Присоединиться"

Действие: Переход на страницу с описанием преимуществ для клиентов закрытого клуба.

Путь: Главная → Страница лояльности

Дополнительно: Раздел, где клиенты могут подписаться на клуб с бонусами и приоритетным обслуживанием.

Страница анкет моделей

Фильтры на странице анкет

Кнопка: "Применить фильтры"

Действие: Применение выбранных фильтров и обновление списка моделей.

Путь: Страница моделей → Применение фильтров

Дополнительно: Модели фильтруются по заданным параметрам (возраст, рост, цвет волос и т.д.).

Кнопка: "Посмотреть профиль"

Действие: Открытие подробной страницы с анкетой модели.

Путь: Страница моделей → Профиль модели

Дополнительно: Переход к подробному профилю модели с фотографиями, видео и отзывами.

Кнопка: "Запросить встречу"

Действие: Открытие формы для отправки запроса на встречу с моделью.

Путь: Профиль модели → Страница запроса

Дополнительно: Форма для выбора времени, комментариев и подтверждения безопасности сделки через эскроу.

Кнопка: "Добавить в избранное"

Действие: Добавление модели в список избранных для быстрого доступа в будущем.

Путь: Профиль модели → Личный кабинет клиента → Избранные модели

Дополнительно: Хранит список моделей для быстрого доступа в будущем.

Страница с безопасной сделкой

Кнопка: "Узнать, как работает эскроу"

Действие: Переход на страницу с детальным описанием механизма эскроу.

Путь: Страница с безопасной сделкой → Пояснение эскроу

Дополнительно: Раздел с пояснением, как деньги замораживаются, и как работает механизм выплаты.

Кнопка: "Завершить сделку"

Действие: Завершение текущей встречи с модели и замораживание средств для безопасной сделки.

Путь: Страница запроса встречи → Страница с подтверждением

Дополнительно: Автоматическое снятие комиссии после завершения встречи, передача денег модели.

Страница для менеджеров

Кнопка: "Добавить новую анкету"

Действие: Переход на страницу создания новой анкеты модели.

Путь: Личный кабинет менеджера → Страница добавления анкеты

Дополнительно: Форма для загрузки фотографии, видео и информации о модели.

Кнопка: "Посмотреть все заявки"

Действие: Переход на страницу с заявками от клиентов.

Путь: Личный кабинет менеджера → Страница заявок

Дополнительно: Заявки клиентов на встречи с моделями с возможностью одобрить или отклонить.

Кнопка: "Посмотреть статистику"

Действие: Переход на страницу с отчетами по встречам и комиссиям.

Путь: Личный кабинет менеджера → Страница статистики

Дополнительно: Статистика по количеству проведённых встреч, отмен и успешных сделок.

Чёрный список

Кнопка: "Проверить чёрный список"

Действие: Переход на страницу с чёрным списком анкет и клиентов.

Путь: Личный кабинет менеджера → Страница

чёрного списка

Дополнительно: Анкеты, которым был присвоен статус «Заблокирована» или «На проверке».

Кнопка: "Восстановить анкету"

Действие: Восстановление анкеты после проверки.

Путь: Чёрный список → Статус анкеты "Восстановлена"

Дополнительно: Модерация и проверка анкеты для восстановления доступа на платформу.

Страница "Юридическая информация"

Кнопка: "Читать подробнее"

Действие: Переход на страницу с юридической информацией, включая условия работы с платформой.

Путь: Главная → Страница юридической информации

Дополнительно: Описание политики конфиденциальности и юридических ограничений.

Закрытый клуб клиентов

Кнопка: "Вступить в клуб"

Действие: Открытие страницы подписки на клуб для клиентов.

Путь: Страница закрытого клуба → Страница подписки

Дополнительно: Возможность подписки на VIP-клуб с бонусами, персональным менеджером и приоритетным обслуживанием.

Завершающие кнопки

Кнопка: "Выйти"

Действие: Завершение сеанса для клиентов и менеджеров.

Путь: Личный кабинет → Страница выхода

Дополнительно: Перенаправление на главную страницу или страницу авторизации.

1. Интерфейс и взаимодействие с пользователями

1.1. Кнопки уведомлений

Кнопка "Получить уведомления"

Действие: Пользователи могут подписаться на уведомления о новых моделях, изменениях в статусах, скидках и акциях.

Путь: Личный кабинет клиента → Настройки уведомлений

Дополнительно: Возможность выбора типа уведомлений (email, push-уведомления и т.д.)

1.2. Интерфейс работы с документами

Кнопка "Загрузить документы"

Действие: Модели и клиенты могут загружать требуемые документы (например, паспорт или верификационное видео) через форму на странице личного кабинета.

Путь: Личный кабинет модели → Загрузить документы

Дополнительно: Требования к форматам и размеру файлов, уведомления о загрузке.

2. Дополнительные элементы функционала

2.1. Чат с менеджером

Кнопка "Написать менеджеру"

Действие: Открывает чат с персональным менеджером для общения по вопросам бронирования или уточнения информации.

Путь: Личный кабинет клиента → Чат с менеджером

Дополнительно: Поддержка текстовых сообщений, а также возможность отправлять фото или файлы.

2.2. Групповые чаты для VIP клиентов

Кнопка "Перейти в VIP чат"

Действие: Перевод клиента в VIP-группу с другими эксклюзивными участниками, где могут обсуждаться специальные предложения.

Путь: Личный кабинет клиента → Закрытая VIP-группа

Дополнительно: Эксклюзивные обсуждения и предложения для участников клуба.

3. Уведомления и подтверждения

3.1. Уведомление о новом статусе модели

Кнопка "Посмотреть обновление"

Действие: Уведомление пользователю, когда модель получает новый статус (например, "Проверена" или "Elite").

Путь: Уведомление в личном кабинете клиента → Страница обновлений модели

Дополнительно: В уведомлениях также могут быть ключевые моменты: видео-верификация, наличие новых отзывов.

3.2. Система уведомлений о новых отзывах

Кнопка "Просмотреть новый отзыв"

Действие: Клиенты получают уведомления, если на их профиль добавляется новый отзыв.

Путь: Личный кабинет клиента → Новые отзывы

Дополнительно: Уведомление о новом отзыве с предложением ответить на него.

4. Функционал для администраторов

4.1. Админ-панель для проверки статистики и управления

Кнопка "Просмотр статистики"

Действие: Переход в админ-панель для просмотра статистики по всем моделям, менеджерам, количеству встреч и т.д.

Путь: Админ-панель → Статистика

Дополнительно: Фильтры по датам, моделям, менеджерам и категориям.

4.2. Панель управления отзывами

Кнопка "Управление отзывами"

Действие: Администратор может модераторски проверять, редактировать или удалять отзывы о моделях.

Путь: Админ-панель → Управление отзывами

Дополнительно: Возможность блокировки негативных отзывов, которые нарушают политику сайта.

4.3. Модерация анкеты

Кнопка "Проверить анкету"

Действие: Возможность модератора проверить новые анкеты моделей перед их размещением на сайте.

Путь: Админ-панель → Модерация анкет

Дополнительно: Функция отклонения или одобрения анкеты.

5. Подключение внешних сервисов

5.1. Интеграция с платежными системами

Кнопка "Подтвердить оплату"

Действие: Переход на страницу подтверждения успешной оплаты через внешнюю платежную систему (например, Яндекс.Деньги, WebMoney, банковские карты и т.д.).

Путь: Личный кабинет клиента → Подтверждение оплаты

Дополнительно: Информация о статусе платежа, кнопка для перехода на страницу возврата средств.

5.2. Интеграция с внешними сервисами верификации

Кнопка "Проверить верификацию"

Действие: Переход на страницу внешней верификации (например, через e-signature, госуслуги, или другие внешние сервисы).

Путь: Личный кабинет модели → Страница верификации

Дополнительно: Подтверждение личных данных и документов.

6. Система лояльности для клиентов

6.1. Кнопка "Использовать бонусы"

Действие: Переход на страницу с выбором бонусов, которые могут быть использованы клиентом для скидок на будущие встречи или улучшения условий.

Путь: Личный кабинет клиента → Страница лояльности

Дополнительно: Механизм начисления бонусов за количество встреч, отзывы и статус VIP.

Под вопросом?

Кнопка "Активировать бонус"

Действие: Переход на страницу активации бонуса для модели (например, бонус за успешное завершение встречи).

Путь: Личный кабинет модели → Страница бонусов

Дополнительно: Модели могут активировать бонусы для повышения своего рейтинга.

7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

7.1. Кнопка "Посмотреть FAQ"

Действие: Переход на страницу с часто задаваемыми вопросами (например, по безопасности сделок, политике конфиденциальности).

Путь: Главная → Страница FAQ

Дополнительно: Возможность поиска вопросов и быстрого ответа по актуальным темам.

Дополнительные улучшения

Кнопка "Поделиться"

Действие: Возможность поделиться анкетой модели через социальные сети или мессенджеры (WhatsApp, Telegram, VK).

Путь: Профиль модели → Поделиться

Дополнительно: Возможность клиенту делиться ссылкой на модель в социальных сетях.

Кнопка "Поговорить с моделью"

Действие: Открытие чата с моделью через внутренний мессенджер.

Путь: Профиль модели → Чат с моделью

Дополнительно: Модели могут отвечать на вопросы клиентов.



1. Дизайн и UI/UX

Прототипы страниц (Wireframes)

Для каждой страницы сайта необходимо подготовить макеты в Figma или аналогичных инструментах, чтобы дизайнер и разработчик имели чёткое представление о расположении элементов на странице. 
Макеты должны включать:

Главная страница:

Логотип, главный баннер с привлекательной фотографией модели.

Блоки с преимуществами: надежность моделей, безопасная сделка, персональный менеджер.

Кнопки: "Найти модель", "Проверенные анкеты", "Как проходит встреча".

Страница моделей:

Фильтры для поиска моделей (возраст, рост, цвет волос и т.д.).

Блок с фотографиями модели, видео-прохождение, видео-верификация.

Информация о статусе модели (например, "Проверена", "Elite").

Кнопки: "Запросить встречу", "Добавить в избранное".

Страница с безопасной сделкой:

Объяснение механизма эскроу и как работает заморозка средств.

Кнопка "Завершить сделку".

Личный кабинет:

Статистика по встречам.

Управление заявками.

Просмотр анкеты модели и её статистики.

Адаптивность

Сайт должен корректно отображаться на мобильных устройствах, планшетах и десктопах с шириной экранов от 320px до 1920px. 
Обратите внимание на следующие моменты:

Для мобильных устройств: меню должно быть удобным для навигации, кнопки крупными, контент читаем без необходимости масштабирования.

Для планшетов: оптимизация фотографий и блоков с текстом, чтобы они занимали достаточное пространство на экране.

Для десктопов: полноценный доступ ко всем функциям с комфортным отображением информации.

2. Технические спецификации

Технологии и платформы

Платформа: WordPress, с использованием кастомной темы для адаптации под уникальные требования проекта.

PHP версия: 7.4 или выше (для совместимости с последними версиями WordPress).

База данных: MySQL 5.6 или выше.

Плагины:

Yoast SEO (для SEO-оптимизации).

WooCommerce или аналогичный плагин для реализации системы оплаты.

WPForms или аналогичный для формы заявки на встречу с моделью.

Плагин для управления безопасной сделкой через API платёжной системы (например, Stripe, PayPal).

Внешние сервисы: Платежные шлюзы (например, Stripe или Yandex.Kassa) для интеграции с эскроу-системой.

Хостинг и серверные требования

Сервер: Виртуальная машина на облачной платформе (например, Amazon Web Services, Google Cloud или Яндекс.Облако).

Ресурсы:

CPU: минимум 2 ядра.

RAM: минимум 4 GB.

Storage: минимум 50 GB SSD для хранения фото и видео.

Резервное копирование данных: ежедневные бэкапы данных, хранимых на сервере.

Доступ к серверу: через SSH и возможность быстрого восстановления данных в случае сбоев.

Оптимизация производительности

Скорость загрузки: Страница должна загружаться не более чем за 3 секунды. Использовать кеширование данных, сжатие изображений, минимизацию CSS и JS файлов.

CDN (Content Delivery Network): Для быстрой загрузки контента (особенно для фотографий и видео моделей).

Кэширование: Включение кэширования на сервере для всех страниц с динамическим контентом (например, страницы моделей и заявок).

Изображения и видео: Оптимизация всех изображений и видео для минимизации их размера без потери качества.

3. Функциональные требования

Платежная система (Эскроу)

Интеграция с платёжными системами, например, Yandex.Kassa, Stripe, для обеспечения безопасных сделок.

Когда клиент выбирает модель и назначает встречу, деньги замораживаются в системе эскроу.

После подтверждения встречи модель получает средства, удерживается комиссия (10%).

Для реализации эскроу использовать API платёжных систем для взаимодействия с сервером.

UI: Для клиента должна быть ясность в том, что деньги заморожены, а для модели – что средства будут выплачены только после встречи.

Модерация контента

Автоматическая модерация: Фильтрация фейковых фото, видео и других подозрительных материалов с помощью алгоритмов машинного обучения (например, через сервисы распознавания лиц).

Ручная модерация:

Модератор должен проверять анкеты моделей на соответствие стандартам платформы.

Модерация отзывов: отклонение или удаление отзывов, если они не соответствуют стандартам (например, использование ненормативной лексики или фальшивые отзывы).

Система рейтинга и отзывов

Клиенты могут оставлять отзывы о моделях, оценивать их по шкале от 1 до 5 (или по процентному показателю надежности).

Модели получают рейтинг надежности (например, 98%), который зависит от:

Количества проведенных встреч.

Количества отмен за последние 3 месяца.

Наличия успешных сделок через безопасную сделку.

4. Юридические и безопасность

Политика конфиденциальности и защита данных

Все данные пользователей, включая личные данные клиентов и моделей, должны быть защищены с использованием SSL-шифрования.

Соблюдение стандартов GDPR для обработки персональных данных пользователей из Европейского Союза.

Защита от SQL-инъекций, XSS атак и CSRF уязвимостей.

Все финансовые транзакции должны быть защищены через платёжные шлюзы с высоким уровнем безопасности.

Условия использования

Условия использования сайта должны быть прописаны для всех пользователей (моделей, клиентов, менеджеров).

Обязательность использования безопасной сделки для всех транзакций.

Пояснение политики возврата средств (в случае отмены встречи, недовольства клиента и т.д.).

5. Интерфейс админки

Функционал админки

Менеджеры должны иметь возможность:

Добавлять анкеты моделей.

Модерировать анкеты и отзывы.

Управлять статусами моделей (Проверена, Elite).

Просматривать статистику по встречам, отменам и начислениям.

Просматривать статистику по моделям и их успешности.

Модерация

Анкеты моделей должны проходить проверку на соответствие стандартам (фото, видео, личность).

Отзывы должны проходить проверку на качество и корректность.

Все действия должны быть доступны через админ-панель, с возможностью фильтрации и сортировки.

6. Тестирование и поддержка

План тестирования

Функциональное тестирование всех функций сайта, включая регистрацию, авторизацию, заявки на встречу, создание анкет.

Тестирование безопасности для защиты данных пользователей и платежных операций.

Тестирование производительности: нагрузочное тестирование для оценки скорости работы сайта под высокой нагрузкой.

Поддержка после запуска

Организация регулярных обновлений сайта для улучшения функционала.

Мониторинг безопасности: постоянный мониторинг на наличие уязвимостей и проведение регулярных проверок.

7. Контент и текстовые материалы

Заполнение контента

Контент для сайта (тексты для всех страниц, анкеты моделей, фотографии) должен быть подготовлен заранее.

Фото моделей должны быть высокого качества, с учетом минималистичного и премиального стиля сайта.

Тексты для страниц (например, "Как проходит встреча", "Конфиденциальность", "Политика безопасности") должны быть написаны четко и понятно, с учетом специфики сайта.

Текста

1. Как проходит встреча

Заголовок: Как проходит встреча

Текст:

Каждая встреча с моделью через нашу платформу проходит по установленной и прозрачной системе, обеспечивающей безопасность и комфорт обеим сторонам. Мы гарантируем вам конфиденциальность, а модели — надежность.

Шаг 1: Бронирование встречи

Вы выбираете модель, подходящую по всем критериям, и отправляете запрос на встречу. Наши менеджеры подтверждают заявку и заранее связываются с вами для уточнения всех деталей (время, место и дополнительные предпочтения).

Шаг 2: Оплата через эскроу-систему

Для обеспечения безопасности обеих сторон, оплата за встречу замораживается в нашей эскроу-системе. Средства блокируются до того, как встреча будет завершена и подтверждена.

Шаг 3: Встреча с моделью

После того как все детали уточнены, вы встречаетесь с моделью в оговорённое время. Мы гарантируем, что модель будет соответствовать всем заявленным критериям и стандартам.

Шаг 4: Завершение встречи

После завершения встречи вам нужно подтвердить её успешность через личный кабинет. Как только подтверждение получено, средства с эскроу-счёта переводятся модели, а наша комиссия удерживается автоматически.

Шаг 5: Оставление отзыва

После завершения встречи вы можете оставить отзыв о модели. Это помогает нам поддерживать высокий стандарт качества и надёжности на платформе. Отзывы являются важным элементом нашей системы рейтинга моделей.

2. Конфиденциальность

Заголовок: Конфиденциальность

Текст:

Вопрос безопасности и конфиденциальности данных является для нас первоочередным. Мы принимаем все меры для защиты вашей личной информации, как клиентов, так и моделей, и соблюдаем самые строгие стандарты безопасности данных.

Защита личных данных

Мы используем самые современные технологии шифрования, чтобы ваши данные всегда оставались защищенными. Все данные о клиентах и моделях передаются и хранятся в зашифрованном виде с использованием SSL-сертификатов.

Анонимность клиентов

Все данные о клиентах, включая имя, контактные данные и предпочтения, не раскрываются модели до момента подтверждения встречи. Это гарантирует анонимность на всех этапах использования платформы.

Анонимность моделей

Мы заботимся о конфиденциальности моделей. Все их личные данные, включая контактные данные, фотографии и видео, проходят проверку на соответствие нашей политике безопасности, и используются исключительно в рамках платформы.

Безопасная сделка

Мы предоставляем систему эскроу, которая гарантирует, что средства клиента будут заморожены до того, как встреча состоится. После подтверждения успешной встречи средства переводятся модели, а наша комиссия удерживается автоматически.

Строгая модерация

Каждая анкета модели проходит тщательную модерацию, включая проверку подлинности фотографий и видео, а также других данных. Все модели проходят проверку документов, чтобы избежать использования фальшивых данных.

3. Политика безопасности

Заголовок: Политика безопасности

Текст:

Наша платформа придает особое значение безопасности всех пользователей, будь то клиенты или модели. Мы гарантируем, что все транзакции, взаимодействия и данные защищены, а сама система отвечает самым высоким стандартам безопасности.

Защита данных пользователей

Мы строго следим за конфиденциальностью всех данных, передаваемых через нашу платформу. Мы используем SSL-шифрование для защиты персональных данных, а также применяем передовые системы безопасности для защиты от несанкционированного доступа.

Защита финансовых транзакций

Мы используем платежные шлюзы с усиленной защитой для всех финансовых операций. Средства клиентов замораживаются в эскроу-системе до момента завершения встречи, что исключает возможность мошенничества. Выплата моделей осуществляется только после подтверждения встречи.

Модерация контента

Все анкеты моделей проходят строгую модерацию. Мы проверяем фотографии, видео и личные данные моделей с использованием технологий распознавания изображений и других методов для предотвращения фальшивых данных. Модели, нарушающие правила или предъявляющие поддельные документы, немедленно удаляются с платформы.

Система чёрного списка

Модели и клиенты, которые нарушают наши условия безопасности (например, фейковые анкеты, недобросовестные отзывы, мошенничество), включаются в чёрный список. Чёрный список доступен только администраторам платформы для предотвращения дальнейших нарушений.

Законодательная соответствие

Мы строго соблюдаем все нормы законодательства, включая защиту данных и соблюдение законов о борьбе с мошенничеством и отмыванием денег (AML). Платформа работает в соответствии с международными стандартами безопасности данных и финансовых операций.

4. Условия использования

Заголовок: Условия использования

Текст:

Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования нашей платформы, прежде чем начать использовать её. Наша цель — предоставить качественные услуги по безопасному и удобному сопровождению, поэтому мы разработали несколько важных правил и требований.

Для клиентов:

Использование безопасной сделки: Клиенты обязаны использовать систему безопасной сделки (эскроу) для обеспечения безопасности своих средств.

Конфиденциальность: Клиенты обязаны соблюдать конфиденциальность, не раскрывать личные данные моделей и не вмешиваться в процесс работы других пользователей платформы.

Отказ от незаконных действий: Клиенты обязаны использовать платформу только для законных целей и соблюдать все законодательные требования.

Для моделей:

Подтверждение личных данных: Модели обязаны предоставить достоверные данные и пройти верификацию, включая загрузку паспортных данных, фотографий и видео.

Правила поведения: Модели обязаны соблюдать высокий стандарт поведения, уважать клиентов и выполнять свои обязательства по встречам.

Условия выплат: Модели получают выплаты только после успешного подтверждения встречи через эскроу-систему.

Общие условия:

Модерация: Все анкеты и отзывы проходят проверку на соответствие стандартам платформы.

Ответственность: Мы не несём ответственности за действия клиентов и моделей, которые нарушают условия использования платформы.

Изменения условий: Мы оставляем за собой право вносить изменения в условия использования без предварительного уведомления. Все изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте.

1. Технические и функциональные требования

1.1. Точность отображения контента

Все страницы должны быть представлены в едином стиле и должны иметь адаптивный интерфейс.

Элементы интерфейса (кнопки, блоки, шрифты) должны подстраиваться под различные экраны (мобильные устройства, планшеты, десктопы).

Для всех изображений (моделей, баннеров, картинок) должен быть задан оптимизированный формат, с сохранением минимального времени загрузки.

1.2. Интеграции с внешними сервисами

В случае интеграции с платёжными системами (например, Yandex.Kassa, Stripe, PayPal) должна быть реализована система эскроу для заморозки средств до подтверждения завершения встречи.

Интеграция с сервисами верификации документов, например, через сторонние API, для подтверждения личности моделей.

Возможность интеграции с внешними системами безопасности, такими как анти-фрод-сервисы для предотвращения использования фальшивых данных (например, распознавание лиц на фотографиях).

1.3. Поддержка мульти-локализации

Сайт должен поддерживать два языка: русский и английский. В будущем возможно добавление других языков.

Необходимо обеспечить возможность выбора языка пользователем на главной странице и других ключевых страницах.

2. Детализация бизнес-логики

2.1. Механизм эскроу

Средства клиентов блокируются при бронировании встречи и передаются модели только после подтверждения завершения встречи.

Платёжные шлюзы должны поддерживать механизм эскроу и иметь функционал возврата средств в случае отмены встречи или невыполнения условий со стороны модели или клиента.

Пример взаимодействия системы эскроу:

Клиент выбирает модель и бронирует встречу.

Деньги замораживаются на счете эскроу.

После встречи модель и клиент подтверждают факт завершения.

Средства выплачиваются модели, удерживается комиссия платформы.

2.2. Система рейтинга

Рейтинг моделей будет основан на нескольких параметрах:

Количество проведенных встреч.

Количество отмен за последние 3 месяца.

Статус безопасности сделки (все встречи, проведённые через эскроу, будут учитывать повышение надежности модели).

Рейтинг будет отображаться в процентах (например, 98% надёжности), где учитываются все вышеупомянутые параметры.

Важно указать, что рейтинг обновляется автоматически на основе данных в системе.

2.3. Модерация контента

Все анкеты моделей проходят модерацию:

Анкеты должны содержать только проверенные и оригинальные фотографии (не использовать стоковые изображения).

Вся информация о модели должна быть подтверждена через систему верификации.

Платформа использует автоматические фильтры для выявления фальшивых фото и видео (например, сервисы по распознаванию фальшивых изображений).

Модерация отзывов:

Каждый отзыв должен быть проверен на соответствие стандартам сайта.

Отзывы, содержащие ненормативную лексику или неподобающие комментарии, должны быть отклонены.

3. Интерфейс администратора (Админка)

3.1. Доступы и роли

Администратор: имеет полный доступ ко всем разделам сайта, включая управление пользователями, моделями, настройками платформы.

Менеджер: имеет доступ только к добавлению и редактированию анкет моделей, просмотру заявок от клиентов, статистике встреч и оплат.

Модератор: имеет доступ только к просмотру и модерации контента, включая анкеты моделей и отзывы.

3.2. Управление контентом

Администратор должен иметь возможность редактировать или удалять анкеты моделей в случае нарушения политики безопасности.

Вся информация о модели должна быть редактируемой и сохраняться в истории изменений.

Все изменения должны фиксироваться в логах системы с указанием времени и ответственного.

3.3. Статистика и отчёты

Ежемесячные отчеты по количеству встреч, отмен, успешных сделок и отзывов.

Реальная статистика по моделям: число клиентов, общее количество встреч, процент завершенных сделок.

Дашборд для администраторов и менеджеров, где отображается вся информация о текущем статусе встреч, активных моделях, новых заявках и отменах.

4. Политика конфиденциальности

4.1. Сбор и обработка данных

Сайт должен собирать только те данные, которые необходимы для функционирования платформы:

Для клиентов: имя (если необходимо), контактные данные (телефон, email), история встреч.

Для моделей: личные данные, фото, видео, информация о статусе верификации.

Все данные, собранные на сайте, должны быть защищены согласно стандартам GDPR или аналогичным нормам.

Персональные данные должны храниться в зашифрованном виде, а доступ к ним должен быть ограничен для сторонних лиц.

4.2. Политика безопасности

Весь трафик между пользователями и сервером должен быть зашифрован с помощью SSL-сертификатов.

Все финансовые транзакции должны проходить через защищенные платёжные шлюзы.

Платформа должна проводить регулярные аудиты безопасности для обнаружения и устранения уязвимостей.

4.3. Возврат средств

В случае отмены встречи или невыполнения условий с одной из сторон, средства могут быть возвращены через систему эскроу.

Возврат средств будет осуществляться только после подтверждения отмены встречи всеми сторонами, и процесс должен быть прописан в пользовательском соглашении.

5. Тестирование и поддержка

5.1. План тестирования

Функциональное тестирование: тестирование всех форм на сайте (регистрация, заявка на встречу, оплата, верификация данных).

Тестирование безопасности: проверка уязвимостей в системе, включая защита от SQL-инъекций и XSS атак.

Нагрузочное тестирование: проверка сайта под высокой нагрузкой для оценки производительности.

Пользовательское тестирование: тестирование удобства интерфейса на реальных пользователях.

5.2. Поддержка после запуска

После запуска сайта должна быть обеспечена техническая поддержка:

Регулярные обновления безопасности.

Исправление ошибок, обнаруженных пользователями.

Внедрение новых функций и улучшений по мере необходимости.

5.3. Обновления сайта

Контентный менеджмент: регулярное обновление и добавление новых моделей, акций, отзывов.

Обновления безопасности: патчи и исправления уязвимостей.

6. Контент и текстовые материалы

6.1. Заполнение контента

Все текстовые материалы (описания моделей, политику безопасности, FAQ и т.д.) должны быть подготовлены заранее.

Фотографии моделей должны быть высокого качества (без стоковых изображений), и проверяться на подлинность.

Видео моделей должно быть оригинальным, с проверкой на соответствие стандартам качества.

6.2. Графика и элементы дизайна

Все графические элементы (баннеры, иконки, кнопки) должны соответствовать фирменному стилю сайта (черный и золото).

Все изображения и видео должны быть оптимизированы для быстрой загрузки без потери качества.

7. Дополнительные рекомендации

7.1. Прототипирование и фокус-группы

Прототипы страниц должны быть протестированы на фокус-группах, чтобы убедиться, что интерфейс интуитивно понятен для конечного пользователя.

Проведение A/B тестов для улучшения интерфейса и повышения конверсии.

7.2. Чат с моделью/менеджером

Встроенная система чата для общения между клиентом и моделью/менеджером. Убедитесь, что чат будет защищён и позволит обмениваться текстовыми сообщениями, фото и видео.

8. Процесс регистрации и авторизации

8.1. Регистрация клиентов

Клиенты должны иметь возможность зарегистрироваться на платформе с использованием email и пароля или через социальные сети (например, Google ).

Необходима верификация email после регистрации для подтверждения учетной записи.

Добавить двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности.

8.2. Регистрация моделей

Модели должны иметь возможность пройти регистрацию с обязательной верификацией через загрузку документов (паспорт, фото) и видео-прохождение для подтверждения личности.

Необходимо внедрить форму для ввода данных анкеты модели (фото, описание, категория и т.д.).

Модели должны подтверждать свою доступность через систему календаря для клиентов
.

8.3. Авторизация через социальные сети

Разрешить клиентам и моделям вход через социальные сети (например, через Telegram, Google, Facebook) для удобства и сокращения времени на регистрацию.

9. Система уведомлений

9.1. Уведомления для клиентов

Заявки на встречи: Уведомление клиента о подтверждении или отклонении заявки.

Обновления статуса моделей: Уведомления о новых моделях, изменениях статусов моделей (например, переход модели в статус "Elite").

Подтверждения встреч: Уведомление о подтверждении встречи с моделью.

Безопасная сделка: Уведомление о замораживании средств в эскроу и их выплате после завершения встречи.

9.2. Уведомления для моделей

Уведомления о новых заявках от клиентов.

Уведомления о статусе анкеты и изменениях в рейтинге.

Уведомления о новых отзывах и комментариях к анкете.

9.3. Уведомления для менеджеров

Уведомление о новых анкетах моделей, требующих модерации.

Уведомление о поступивших заявках от клиентов.

Уведомление о завершении сделки и необходимости подтверждения выплат.

10. Процесс обработки данных и аналитика

10.1. Сбор и анализ данных

Все данные о пользователях (клиенты, модели, менеджеры) должны быть собраны для аналитики, чтобы отслеживать поведение пользователей и производительность сайта.

Включить интеграцию с Google Analytics, Yandex.Metrica для мониторинга посещаемости и аналитики поведения пользователей на сайте.

Аналитика по моделям:

Количество встреч.

Рейтинг модели.

Статистика по отклоненным и отмененным встречам.

Аналитика по клиентам:

Средний чек.

Количество встреч, сделанных за месяц.

Использование бонусов и скидок.

10.2. Кросс-платформенная аналитика

Сбор данных о поведении пользователей на разных платформах (мобильные устройства, планшеты, десктопы) для дальнейшей оптимизации интерфейса и пользовательского опыта.

10.3. Логирование

Вести журнал всех действий, связанных с безопасностью и модерацией: регистрация, вход, изменения профиля моделей, обработки заявок клиентов, отзывы, встречи, денежные переводы через эскроу.

Логи должны быть доступны только администраторам и храниться не менее 6 месяцев для внутренней проверки.

11. Мобильная версия сайта и приложение

11.1. Мобильная версия сайта

Мобильный интерфейс должен быть полностью адаптирован для различных типов устройств, с учетом размеров экранов.

На мобильных устройствах должны быть доступны все функции сайта:

Поиск моделей по фильтрам.

Просмотр анкет моделей и заявок.

Запрос на встречу с моделью.

Оформление и подтверждение безопасных сделок через эскроу.

Личный кабинет клиента и модели.

11.2. Мобильное приложение

В случае создания мобильного приложения (iOS/Android), оно должно поддерживать все функции сайта, включая:

Личный кабинет.

Поиск моделей.

Платежи через эскроу.

Уведомления о новых заявках, встречах и изменениях.

Оставление отзывов и оценок.

12. API для сторонних сервисов

12.1. Интеграции с внешними сервисами

Разработать API для интеграции с внешними сервисами, такими как:

Платёжные системы для обработки транзакций (например, Yandex.Kassa, Stripe).

Внешние системы верификации (например, сервисы для проверки подлинности документов или идентификации через видео).

Сервисы анализа фальшивых фотографий (например, с использованием AI для выявления поддельных фото).

12.2. Внутреннее API

Для расширения функционала и добавления новых возможностей в будущем, необходимо разработать внутреннее API, которое будет использоваться для:

Интеграции с другими сервисами.

Обработки данных о моделях и клиентах.

Генерации отчётов.

13. Интерактивные элементы и геймификация

13.1. Геймификация для клиентов

Разработать систему баллов и бонусов для клиентов, которые они могут использовать для получения скидок, подарков или приоритетных услуг (например, VIP-услуги).

Включение викторин, тестов или опросов для создания персонализированных предложений для клиентов.

13.2. Геймификация для моделей

Система рейтингов и рейтинговых таблиц для моделей, которые смогут зарабатывать бонусы и дополнительные привилегии за количество встреч, рейтинг от клиентов и т.д.

Введение статуса "Elite" для моделей, которые продемонстрируют высокие результаты по заявкам, встречам и отзывам клиентов.

14. Резервное копирование и восстановление

14.1. Резервные копии данных

Система должна регулярно создавать резервные копии всех данных сайта: пользователей, анкет моделей, истории встреч и финансовых транзакций.

Резервные копии должны храниться на внешних серверах, с возможностью быстрого восстановления данных в случае сбоев.

14.2. План восстановления после сбоя

Разработать план восстановления сайта в случае сбоев системы, включая сценарии для восстановления после потери данных, нарушений безопасности или технических проблем.

15. Модерация и поддержка пользователей

15.1. Поддержка пользователей

Организация службы поддержки для клиентов и моделей:

Онлайн-чат на сайте.

Email и телефонная поддержка.

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ).

15.2. Модерация контента

Четкие инструкции для модераторов о том, какие анкеты моделей должны быть удалены или отклонены (например, фальшивые фотографии, мошенничество и т.д.).

Поддержка для обработки жалоб клиентов и моделей.

16. Документация и обучение сотрудников

16.1. Документация

Подготовить полную документацию для всех внутренних процессов, включая инструкции для:

Администраторов.

Менеджеров моделей.

Поддержки клиентов.

16.2. Обучение

Регулярные тренинги для сотрудников по использованию сайта, систем безопасности и модерации контента.

# Родмап проекта

Родмап проекта "Премиальное сопровождение"

Цель проекта:

Создание платформы для премиального сопровождения с каталогом проверенных моделей, безопасной сделкой, рейтингом надёжности, системой лояльности для клиентов и менеджеров.

Основные этапы проекта:

Подготовительный этап (1-2 недели)

Проектирование и дизайн (3-5 недели)

Разработка и интеграция (6-10 недели)

Тестирование и отладка (11-12 недели)

Запуск и поддержка (13-15 недели)

1. Подготовительный этап (1-2 недели)

1.1. Планирование проекта (Неделя 1)

Ответственные: Менеджер проекта, команда руководителей отделов, маркетологи

Задачи:

Утверждение технического задания (уже выполнено).

Подготовка списка задач для каждого отдела (разработки, маркетинга, дизайна, HR).

Определение бюджета проекта.

Согласование всех бизнес-требований с заказчиком.

1.2. Подготовка и утверждение команды (Неделя 1)

Ответственные: HR, Менеджер проекта

Задачи:

Подбор разработчиков, дизайнеров, маркетологов и модераторов.

Распределение задач и сроков для каждого отдела.

Согласование рабочего процесса и этапов взаимодействия между отделами.

1.3. Разработка архитектуры проекта (Неделя 2)

Ответственные: Технический директор, разработчики, менеджер проекта

Задачи:

Определение структуры сайта и логики взаимодействия пользователей.

Проектирование архитектуры сайта и серверных требований.

Согласование всех технических аспектов.

2. Проектирование и дизайн (3-5 недели)

2.1. Дизайн интерфейса и UX (Неделя 3-4)

Ответственные: Дизайнеры, UX-специалисты

Задачи:

Разработка визуального стиля сайта (чёрный + золото).

Создание прототипов всех страниц (главная страница, каталог моделей, профиль моделей, страницы с безопасной сделкой и т.д.).

Подготовка мобильной версии сайта и тестирование интерфейса на мобильных устройствах.

Утверждение дизайна с заказчиком и правки.

2.2. Разработка wireframes и макетов (Неделя 4)

Ответственные: Дизайнеры

Задачи:

Создание прототипов страниц (Figma/Sketch).

Утверждение с командой разработки.

3. Разработка и интеграция (6-10 недели)

3.1. Разработка сайта на платформе WordPress (Неделя 6-8)

Ответственные: Разработчики

Задачи:

Установка и настройка WordPress и серверной части сайта.

Реализация структуры сайта: главная страница, каталог моделей, личные кабинеты, страницы с безопасной сделкой.

Интеграция с платёжными системами (например, Stripe, Yandex.Kassa) для реализации эскроу-системы.

Подключение и настройка плагинов (например, для SEO, безопасности, отзывов).

Реализация системы фильтров для поиска моделей.

Интеграция с внешними сервисами для верификации моделей (например, распознавание фальшивых фото).

3.2. Модерация и управление контентом (Неделя 7-8)

Ответственные: Модераторы, контент-менеджеры

Задачи:

Реализация системы модерации для проверки анкет моделей.

Разработка функционала для модераторов (удаление фейковых анкет, проверка видео-проходки моделей).

Интеграция с внешними сервисами для проверки подлинности фото/видео.

3.3. Разработка системы рейтинга и отзывов (Неделя 8)

Ответственные: Разработчики

Задачи:

Реализация системы рейтингов и отзывов для моделей.

Подключение функций для вычисления рейтинга на основе встреч, отмен, и статуса безопасности сделки.

3.4. Интеграция с CRM и системой аналитики (Неделя 8-9)

Ответственные: Разработчики, аналитики

Задачи:

Интеграция с CRM-системой для отслеживания заявок от клиентов и встреч с моделями.

Установка Google Analytics и Yandex.Metrica для сбора статистики.

4. Тестирование и отладка (11-12 недели)

4.1. Функциональное тестирование (Неделя 11)

Ответственные: Тестировщики, разработчики

Задачи:

Тестирование всех функций сайта (форма регистрации, фильтрация моделей, безопасная сделка, система рейтинга).

Исправление багов и ошибок.

4.2. Тестирование безопасности (Неделя 11)

Ответственные: Технический директор, специалисты по безопасности

Задачи:

Тестирование на уязвимости (SQL-инъекции, XSS, CSRF).

Проверка SSL-сертификатов для защиты данных пользователей.

4.3. Нагрузочное тестирование (Неделя 12)

Ответственные: Технический директор

Задачи:

Проверка производительности сайта под высокой нагрузкой.

Оптимизация кода и изображений для быстрого доступа на мобильных устройствах.

5. Запуск и поддержка (13-15 недели)

5.1. Подготовка к запуску (Неделя 13)

Ответственные: Менеджер проекта, техническая команда

Задачи:

Проверка всех данных перед запуском.

Настройка рабочих серверов и доменов.

Размещение сайта на живом сервере.

5.2. Запуск сайта (Неделя 14)

Ответственные: Менеджер проекта, техническая команда

Задачи:

Запуск сайта в живом режиме.

Проведение теста на сервере, чтобы убедиться в корректности работы всех функций.

5.3. Маркетинговая кампания (Неделя 14-15)

Ответственные: Маркетологи

Задачи:

Запуск рекламной кампании для привлечения клиентов (SEO, социальные сети, реклама в Яндекс.Директ).

Организация партнёрских программ для моделей и клиентов.

Акции для новых пользователей: скидки, бонусы.

5.4. Поддержка и обновления (После запуска)

Ответственные: Вся команда

Задачи:

Регулярные обновления сайта, улучшение функционала на основе обратной связи.

Обработка отзывов пользователей и реализация дополнительных функций.

6. Ответственные за выполнение задач

| Отдел | Ответственные | Основные задачи | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка | Разработчики, технический директор | Разработка сайта, интеграции, безопасность | Недели 6-10 |  |
| Дизайн и UX | Дизайнеры, UX-специалисты | Разработка дизайна, прототипов, адаптивности | Недели 3-4 |  |
| Контент и модерация | Контент-менеджеры, модераторы | Проверка анкет, модерация отзывов | Недели 7-8 |  |
| Маркетинг | Маркетологи, SMM-специалисты | Рекламные кампании, привлечение клиентов | Недели 13-15 |  |
| HR | HR-менеджеры, рекрутеры | Подбор персонала для команды | Недели 1-2 |  |
| Тестирование | Тестировщики | Функциональные и нагрузочные тесты | Недели 11-12 |  |

Ключевые показатели успеха проекта:

Вовлеченность пользователей — 5% пользователей оставляют отзыв или проводят встречу с моделью.

Конверсии — 20% пользователей, посетивших сайт, совершили регистрацию и запросили встречу.

Производительность сайта — скорость загрузки страницы менее 3 секунд.

Безопасность — отсутствие утечек данных или взломов на протяжении первого года работы сайта.

7. Риски и их управление

7.1. Оценка рисков

Технические риски:

Проблемы с интеграцией платежных систем или платёжных шлюзов (например, проблемы с API, несовместимость с платформой).

Проблемы с безопасностью данных (например, утечка данных клиентов или моделей).

Задержки в процессе тестирования или интеграции.

Бизнес‑риски:

Недостаточное привлечение клиентов после запуска (низкие конверсии).

Проблемы с качеством контента (неактуальные анкеты, фальшивые модели).

Неудачные маркетинговые кампании (неправильный таргетинг, несоответствие рекламных материалов).

7.2. План управления рисками

Создание резервного плана для возможных сбоев в системе безопасности (например, наличие дополнительного персонала для быстрого реагирования).

Подготовка стратегии по ускоренному решению проблем с платежными шлюзами и сбоев в обслуживании.

План B для маркетинговых мероприятий: запуск дополнительных акций или скидок в случае низкой конверсии.

8. Коммуникация между отделами

8.1. Регулярные встречи

Организация еженедельных созвонов между отделами (разработчики, маркетологи, контент-менеджеры, HR) для отчетов по текущим задачам и разрешения проблем.

Применение инструментов для командной работы, таких как Slack, Trello, или Asana для распределения задач и отслеживания прогресса.

8.2. Каналы для обратной связи

Настройка канала обратной связи между пользователями (клиентами и моделями) и командой поддержки.

Установление фидбека от менеджеров и тестировщиков, чтобы оперативно выявлять баги и неполадки.

9. Обучение сотрудников и документация

9.1. Обучение сотрудников

Проведение обучающих сессий для HR-отдела и менеджеров по использованию платформы, проверке анкет моделей и взаимодействию с клиентами.

Обучение системе безопасности для всех сотрудников (особенно для модераторов и администраторов) по обработке персональных данных и предотвращению утечек.

9.2. Документация

Создание пошаговых инструкций для каждого отдела:

Руководство для менеджеров по добавлению анкет моделей и модерации контента.

Инструкция по использованию системы эскроу для клиентов и моделей.

Руководство по администрированию сайта для администраторов (как управлять контентом, отслеживать статистику).

10. Мониторинг и аналитика

10.1. Инструменты мониторинга

Использование инструментов для мониторинга производительности сайта и выявления возможных проблем:

Инструменты мониторинга ошибок и времени отклика (например, New Relic, Sentry).

Интеграция с Google Analytics и Yandex.Metrica для отслеживания поведения пользователей и выявления проблемных точек на сайте.

10.2. Регулярные отчёты

Еженедельные отчеты по ключевым меткам (производительность сайта, количество заявок, новые модели, количество встреч).

Месячные отчеты для оценки успеха маркетинговых кампаний и эффективности продаж.

Отчеты по безопасности с рекомендациями по улучшению защиты данных и предотвращению утечек.

11. Масштабирование и дополнительные функции

11.1. План по масштабированию

Разработка стратегии для масштабирования проекта:

Географическое расширение: выход на новые города и регионы.

Расширение функционала: внедрение дополнительных функций, таких как личные видеозвонки с моделями, новые фильтры, виртуальные туры по моделям.

Развитие партнерств с крупными рекламными платформами или брендами.

11.2. Внедрение новых функций

Геймификация: создание системы наград и бонусов для клиентов и моделей, например, за количество встреч, отзывы или участие в акциях.

12. Примерный бюджет и ресурсы

12.1. Ресурсы

Разработчики: Требуется 1-2 разработчика (в зависимости от объёма работы) на весь период разработки.

Дизайнеры: 1 дизайнер для создания визуального стиля и прототипов.

HR: 1-2 HR для набора персонала (менеджеры и модераторы).

Маркетологи: 2 маркетолога для запуска рекламных кампаний.

Тестировщики: 1-2 тестировщика для проверки функциональности сайта.

12.2. Бюджет

Разработка сайта (включая интеграции с платёжными системами, безопасностью и тестированием):

Оборудование и хостинг:

Реклама и маркетинг:

Поддержка и обновления (ежегодно):

13. Стратегия выхода на рынок

13.1. Реклама и PR

Запуск рекламных кампаний на основных платформах (Яндекс.Директ, ВКонтакте, Instagram).

Организация партнерских программ для моделей и клиентов.

Создание привлекательных предложений для VIP-клуба (персональные менеджеры, эксклюзивные встречи).

13.2. Привлечение пользователей

Создание акций на старте, например: скидки для новых клиентов, бонусы за первую встречу.

Разработка системы лояльности для постоянных клиентов.

14. Пожелания для всех участников

Четкость в задачах и сроках: Каждый отдел должен четко следовать дедлайнам и отвечать за свои задачи.

Совместная работа: Регулярные созвоны между отделами для обсуждения прогресса, выявления проблем и поиска решений.

Гибкость: Мы все должны быть готовы к изменениям и оперативно реагировать на возникшие задачи или проблемы.

По дням

Этап 1: Подготовительный этап (Недели 1-2)

День 1-3: Согласование целей и распределение задач

Ответственные: Менеджер проекта, все руководители

Задачи:

Утверждение технического задания (ТЗ).

Распределение задач между отделами: разработка, маркетинг, HR, тестирование.

Установление бюджета проекта и временных рамок.

Определение команды проекта и её ролей (например, разработчики, дизайнеры, тестировщики).

День 4-5: Сбор требований и уточнение деталей

Ответственные: Менеджер проекта, технический директор

Задачи:

Согласование всех бизнес-требований с заказчиком (функциональность, дизайн, безопасность).

Разработка плана коммуникации между отделами.

Подготовка списка платёжных систем для интеграции с сайтом.

День 6-7: Подготовка команды и ресурсов

Ответственные: HR, менеджер проекта

Задачи:

Набор разработчиков, дизайнеров и маркетологов.

Заключение контрактов с ключевыми специалистами.

Определение сервера и хостинга для сайта.

Этап 2: Проектирование и дизайн (Недели 3-4)

День 8-9: Разработка архитектуры и структуры сайта

Ответственные: Технический директор, разработчики

Задачи:

Разработка информационной архитектуры сайта (главная страница, каталог моделей, личные кабинеты).

Определение функциональности каждого раздела (как работает эскроу, рейтинг моделей, фильтры).

Подготовка схемы базы данных.

День 10-12: Разработка прототипов (Wireframes)

Ответственные: Дизайнеры

Задачи:

Создание прототипов страниц (главная страница, каталог моделей, профиль моделей, система эскроу).

Утверждение дизайна с заказчиком.

Разработка адаптивной версии для мобильных устройств.

День 13-14: Утверждение дизайна и получение обратной связи

Ответственные: Дизайнеры, менеджер проекта

Задачи:

Утверждение визуального стиля сайта (чёрный + золото, минимализм).

Подготовка конечных макетов страниц и элементов интерфейса.

Получение обратной связи от заказчика и внесение правок в дизайн.

Этап 3: Разработка и интеграция (Недели 5-8)

День 15-20: Установка и настройка платформы

Ответственные: Разработчики

Задачи:

Установка WordPress на сервер.

Настройка базы данных.

Установка и настройка плагинов для SEO, безопасности и платежей.

Разработка кастомной темы для сайта.

День 21-25: Разработка функционала сайта

Ответственные: Разработчики

Задачи:

Разработка каталога моделей, страниц с фильтрами.

Интеграция с платёжной системой для эскроу.

Разработка системы регистрации моделей и профилей клиентов.

Создание функционала личных кабинетов для клиентов и моделей.

День 26-30: Разработка системы модерации и рейтингов

Ответственные: Разработчики

Задачи:

Разработка системы рейтингов моделей (по числу встреч, отменам, успешным сделкам).

Реализация системы отзывов и модерации.

Внедрение системы проверки фото/видео моделей (интеграция с внешними сервисами для проверки подлинности).

День 31-35: Интеграция с CRM и аналитикой

Ответственные: Разработчики

Задачи:

Интеграция сайта с CRM-системой для отслеживания заявок и встреч.

Установка Google Analytics и Yandex.Metrica для мониторинга трафика и аналитики.

Этап 4: Тестирование и отладка (Недели 9-10)

День 36-40: Функциональное тестирование
Ответственные: Тестировщики, разработчики

Задачи:

Тестирование всех основных функций сайта:

Регистрация и авторизация.

Процесс заявки на встречу.

Процесс подтверждения безопасной сделки.

Система фильтров и поиска.

Исправление багов.

День 41-45: Тестирование безопасности и производительности

Ответственные: Тестировщики, технический директор

Задачи:

Проведение тестов на защищённость от SQL-инъекций и других уязвимостей.

Проверка SSL-сертификатов.

Нагрузочное тестирование сайта для оценки производительности при высокой нагрузке.

Этап 5: Запуск и поддержка (Недели 11-12)

День 46-50: Подготовка к запуску

Ответственные: Менеджер проекта, разработчики

Задачи:

Проверка всех функций сайта (платежи, фильтры, модерация контента).

Подготовка контента (анкеты моделей, текстовые блоки).

Установка всех плагинов для SEO и безопасности.

Подключение доменов и серверов.

День 51-55: Запуск сайта

Ответственные: Менеджер проекта, техническая команда

Задачи:

Размещение сайта на живом сервере.

Публикация контента.

Тестирование функциональности на живом сайте.

Публикация рекламы и промо-материалов.

День 56-60: Маркетинговая кампания

Ответственные: Маркетологи

Задачи:

Запуск рекламной кампании (SEO, Яндекс.Директ, ВКонтакте, Instagram).

Создание партнёрских программ для моделей.

Организация акций для новых пользователей (скидки, бонусы).

Этап 6: Поддержка и улучшения (После запуска)

День 61-70: Постзапусковая поддержка

Ответственные: Техническая команда, маркетологи

Задачи:

Мониторинг производительности сайта и скорости загрузки.

Исправление ошибок и багов, которые возникли после запуска.

Отслеживание показателей конверсии и продаж.

Анализ отзывов пользователей и улучшение UX/UI.

День 71-80: Внедрение новых функций и улучшений

Ответственные: Разработчики, маркетологи

Задачи:

Внедрение новых функций, таких как геймификация, система бонусов.

Добавление новых фильтров и возможностей для клиентов (например, возможность чатов с моделями).

Создание рекламных акций для поддержания интереса пользователей (скидки, подарки, бонусы).

Параллельно выполняемые задачи

Маркетинг:

Подготовка рекламных кампаний с начала разработки сайта.

Обучение маркетинговой команды созданию контента, рекламы и продвижения.

HR:

Набор сотрудников, обучение и подготовка модераторов и менеджеров, которые будут работать с платформой.

Обучение сотрудников платформы работе с инструментами для модерации.

Тестирование:

Проведение тестирования безопасности и производительности параллельно с разработкой функционала.

Завершение всех задач по срокам.

Безопасность сайта (отсутствие утечек данных).

Производительность (скорость загрузки менее 3 секунд).

Конверсии (привлечение 10-20% новых клиентов через рекламные каналы).

Отзывы пользователей (не менее 80% положительных отзывов).

# Детализированный план

Детализированный план задач для проекта "Премиальное сопровождение"

Этап 1: Подготовительный этап (Недели 1-2)

День 1-3: Согласование целей и распределение задач

Задачи:

1.1. Согласовать техническое задание (ТЗ) с заказчиком и командой.

1.2. Разработать план проекта с ключевыми сроками и ответственными.

1.3. Согласовать бюджет проекта и выделить ресурсы.

Ответственные: Менеджер проекта, технический директор, руководители отделов.

Инструменты: Google Docs для ТЗ, Trello для задач.

День 4-5: Сбор требований и уточнение деталей

Задачи:

2.1. Собрать все бизнес-требования от заказчика.

2.2. Определить возможные риски и подготовить план управления рисками.

2.3. Подготовить список платёжных систем для интеграции с сайтом (Yandex.Kassa, Stripe и т.д.).

Ответственные: Менеджер проекта, технический директор, маркетолог, HR.

Инструменты: Jira или Trello для задач, Excel для финансового плана.

День 6-7: Подготовка команды и ресурсов

Задачи:

3.1. Набор разработчиков, дизайнеров, тестировщиков и маркетологов.

3.2. Заключение контрактов с ключевыми специалистами.

3.3. Выбор сервера и хостинга для проекта.

Ответственные: HR, менеджер проекта.

Инструменты: LinkedIn, Telegram для поиска специалистов, Digital Ocean или AWS для серверов.

Этап 2: Проектирование и дизайн (Недели 3-4)

День 8-9: Разработка архитектуры и структуры сайта

Задачи:

4.1. Разработать информационную архитектуру сайта.

4.2. Определить функциональные требования для каждого раздела.

4.3. Создать схему базы данных (профили моделей, заявки, рейтинги).

Ответственные: Технический директор, разработчики.

Инструменты: Figma для прототипов, Draw.io для схемы базы данных.

День 10-12: Разработка прототипов (Wireframes)

Задачи:

5.1. Разработать прототипы страниц (главная страница, каталог моделей, профиль моделей).

5.2. Создать адаптивные макеты для мобильных и планшетов.

5.3. Утвердить дизайн с заказчиком и внести правки.

Ответственные: Дизайнеры, UX-специалисты.

Инструменты: Figma, Sketch.

День 13-14: Утверждение дизайна и получение обратной связи

Задачи:

6.1. Утвердить визуальный стиль сайта с клиентом.

6.2. Получить обратную связь от заказчика.

6.3. Внести необходимые правки в дизайн.

Ответственные: Менеджер проекта, дизайнеры.

Инструменты: Figma, Slack.

Этап 3: Разработка и интеграция (Недели 5-8)

День 15-20: Установка и настройка платформы

Задачи:

7.1. Установить WordPress на сервер.

7.2. Настроить платёжные системы (Yandex.Kassa, Stripe) для эскроу.

7.3. Установить плагины для SEO, безопасности и других нужд.

Ответственные: Разработчики, технический директор.

Инструменты: WordPress, Stripe API, Yandex.Kassa API.

День 21-25: Разработка функционала сайта

Задачи:

8.1. Разработка каталога моделей с фильтрами.

8.2. Реализация системы регистрации моделей и их профилей.

8.3. Создание личных кабинетов для клиентов и моделей.

Ответственные: Разработчики.

Инструменты: WordPress, MySQL, PHP.

День 26-30: Разработка системы модерации и рейтингов

Задачи:

9.1. Реализация системы рейтинга моделей на основе встреч и отзывов.

9.2. Внедрение модерации анкет моделей (проверка фото/видео).

9.3. Интеграция с внешними сервисами для проверки фальшивых фото.

Ответственные: Разработчики.

Инструменты: MySQL, сторонние API для проверки фото.

День 31-35: Интеграция с CRM и аналитикой

Задачи:

10.1. Интеграция сайта с CRM-системой для отслеживания заявок.

10.2. Установка и настройка Google Analytics и Yandex.Metrica.

10.3. Реализация внешних интеграций (например, для верификации моделей).

Ответственные: Разработчики, аналитики.

Инструменты: Google Analytics, Yandex.Metrica.

Этап 4: Тестирование и отладка (Недели 9-10)

День 36-40: Функциональное тестирование

Задачи:

11.1. Тестирование всех основных функций:

Регистрация и авторизация.

Процесс заявки на встречу.

Проверка фильтров и поиска моделей.

Проверка функционала платёжных систем.

11.2. Исправление выявленных багов.

Ответственные: Тестировщики, разработчики.
Инструменты: Jira, Google Sheets для отчётов.

День 41-45: Тестирование безопасности и производительности

Задачи:

12.1. Тестирование сайта на уязвимости.

12.2. Проведение нагрузочного тестирования.

12.3. Оптимизация скорости загрузки страниц.

Ответственные: Тестировщики, технический директор.

Инструменты: Sentry, LoadImpact, Google PageSpeed Insights.

Этап 5: Запуск и поддержка (Недели 11-12)

День 46-50: Подготовка к запуску

Задачи:

13.1. Проверка всех функций сайта.

13.2. Подготовка контента (анкеты моделей, текстовые блоки).

13.3. Установка всех плагинов для SEO, безопасности.

Ответственные: Менеджер проекта, разработчики.

Инструменты: Google Docs для контента, WordPress для плагинов.

День 51-55: Запуск сайта

Задачи:

14.1. Размещение сайта на живом сервере.

14.2. Публикация контента на сайте.

14.3. Запуск сайта для первичных пользователей.

Ответственные: Менеджер проекта, техническая команда.

Инструменты: WordPress, серверы.

День 56-60: Маркетинговая кампания

Задачи:

15.1. Запуск рекламных кампаний (SEO, контекстная реклама, реклама в соцсетях).

15.2. Создание партнёрских программ для моделей.

15.3. Организация акций для новых пользователей.

Ответственные: Маркетологи.

Инструменты: Google Ads, Facebook Ads, Instagram.

Этап 6: Поддержка и улучшения (После запуска)

День 61-70: Постзапусковая поддержка

Задачи:

16.1. Мониторинг производительности сайта и скорости загрузки.

16.2. Исправление ошибок и багов, которые возникли после запуска.

16.3. Анализ показателей конверсии и продаж.

Ответственные: Разработчики, маркетологи.

Инструменты: Google Analytics, Sentry.

День 71-80: Внедрение новых функций и улучшений

Задачи:

17.1. Внедрение новых функций (геймификация, бонусные программы).

17.2. Добавление новых фильтров и возможностей для клиентов.

17.3. Развитие рекламных акций и работы с партнёрствами.

Ответственные: Разработчики, маркетологи.

Инструменты: Jira, Google Sheets.

Параллельно выполняемые задачи

Маркетинг: Начало маркетинговых кампаний (SEO, контекстная реклама, соцсети) с начала разработки.

HR: Набор и обучение персонала (менеджеры, модераторы) с первого этапа.

Тестирование: Параллельное тестирование с разработкой функционала и безопасности.

# Оценка Рисков

Риски и план управления рисками для проекта "Премиальное сопровождение"

1. Технические риски

Риск 1: Задержки в разработке функционала

Вероятность возникновения: Средняя

Потенциальные последствия:

Задержка в сроках разработки сайта.

Перенос запуска проекта на более поздний срок.

Нарушение планов маркетинга и продвижения.

Меры для минимизации:

Установить четкие сроки выполнения задач для каждого этапа с учётом возможных сложностей.

Применение методологии Agile (разбиение задач на небольшие части и постоянная проверка их выполнения).

Определение резервного разработчика для срочных задач.

Использование системы мониторинга задач (Trello, Jira, Битрикс), чтобы отслеживать прогресс выполнения и решать проблемы оперативно.

Риск 2: Проблемы с интеграцией платёжных систем (например, Yandex.Kassa, Stripe)

Вероятность возникновения: Низкая

Потенциальные последствия:

Невозможность начать прием платежей.

Потеря доверия пользователей, так как без интеграции с платежной системой сайт не будет работать корректно.

Меры для минимизации:

Протестировать интеграцию с платежными системами на предварительном сервере.

Согласовать заранее с платежными сервисами все технические требования для интеграции.

Иметь резервный платежный шлюз на случай проблем с основным.

Риск 3: Уязвимости в безопасности (SQL-инъекции, утечка данных)

Вероятность возникновения: Низкая, но критическая

Потенциальные последствия:

Утечка персональных данных клиентов и моделей.

Потеря репутации, юридические последствия (штрафы, судебные разбирательства).

Меры для минимизации:

Провести аудит безопасности (внешний или внутренний).

Использовать SSL-шифрование для защиты всех данных.

Применять стандарты безопасности (например, защита от SQL-инъекций, XSS).

Регулярное обновление и патчинг системы для защиты от новых угроз.

Внедрение двухфакторной аутентификации для пользователей и администраторов.

Риск 4: Перегрузка сервера при высокой нагрузке

Вероятность возникновения: Средняя

Потенциальные последствия:

Сайт может перестать работать при резком увеличении количества пользователей.

Потери клиентов из-за недоступности сайта.

Меры для минимизации:

Применение облачного хостинга с возможностью быстрого масштабирования (например, AWS, Google Cloud).

Проведение нагрузочного тестирования до запуска, чтобы оценить возможную нагрузку.

Настройка кэширования данных для ускорения загрузки страниц.

2. Бизнес-риски

Риск 5: Низкий интерес пользователей (клиентов и моделей)

Вероятность возникновения: Средняя

Потенциальные последствия:

Недостаточное количество регистраций клиентов и моделей.

Неокупаемость затрат на разработку и маркетинг.

Меры для минимизации:

Применение тестирования гипотез в маркетинге до запуска сайта (A/B тесты, фокус-группы).

Разработка эффективной рекламной кампании с привлечением лидеров мнений и блогеров.

Предоставление скидок и бонусов для первых пользователей.

Определение ключевых ценовых предложений и акций, которые будут привлекать пользователей.

Риск 6: Проблемы с модерацией контента

Вероятность возникновения: Средняя

Потенциальные последствия:

Публикация фальшивых анкет или некорректной информации.

Утрата доверия пользователей и моделей.

Меры для минимизации:

Внедрение строгих правил модерации (например, проверка паспортных данных и верификация фото).

Использование автоматических фильтров для обнаружения фальшивых фото и видео.

Привлечение квалифицированных модераторов для ручной проверки анкет.

Установление системы репортов для пользователей, чтобы быстро реагировать на жалобы.

Риск 7: Проблемы с юридическим соответствием (например, работа с данными клиентов)

Вероятность возникновения: Низкая

Потенциальные последствия:

Нарушение закона о защите персональных данных (например, GDPR).

Штрафы или юридические последствия.

Меры для минимизации:

Регулярные консультации с юристом, чтобы соблюдать все нормы (например, GDPR).

Обеспечение прозрачности в отношении того, как используются и защищаются данные клиентов.

Создание подробной политики конфиденциальности и условий использования.

3. Операционные риски

Риск 8: Задержки в обновлениях контента (модели, предложения)

Вероятность возникновения: Средняя

Потенциальные последствия:

Устаревшие анкеты моделей, что приводит к недовольству клиентов.

Потери клиентов из-за недостатка актуального контента.

Меры для минимизации:

Назначение ответственного за обновление контента.

Установление регулярных сроков обновления анкет моделей (например, каждую неделю).

Внедрение автоматических уведомлений о необходимости обновления профилей.

Риск 9: Проблемы с привлечением моделей (недостаток кандидатов)

Вероятность возникновения: Средняя

Потенциальные последствия:

Недостаточное количество моделей на платформе.

Задержки в запуске сайта, отсутствие контента.

Меры для минимизации:

Проведение рекламных кампаний для моделей, включая таргетированную рекламу в соцсетях.

Использование партнерских программ для привлечения моделей.

Риск 10: Проблемы с клиентами (неоплата, грубость)

Вероятность возникновения: Средняя

Потенциальные последствия:

Неоплата услуг клиентами, что приводит к потерям финансов.

Негативные отзывы, что может повлиять на репутацию платформы.

Меры для минимизации:

Внедрение системы предоплаты через безопасную сделку (эскроу).

Внедрение системы клиентских рейтингов и блокировки нежелательных клиентов.

Ведение черного списка клиентов за грубость или попытки манипуляций.

# Контентный план

Контентный план для сайта и рекламных материалов

1. Тексты для страниц сайта

Эти тексты должны быть подготовлены заранее, с учётом структуры сайта и ключевых страниц, таких как описание процесса встречи, политика конфиденциальности, и отзывы пользователей.

1.1. "Как проходит встреча"

Задачи:

Подготовить четкий и понятный текст о процессе встречи, начиная от заявки и подтверждения до завершения встречи и подтверждения через систему.

Прописать все этапы с учетом особенностей работы с моделями и клиентами.

Разъяснить, как работает система эскроу (заморозка средств до подтверждения встречи).

Ответственные: Копирайтер, менеджер проекта.

Сроки: 5 дней.

Инструменты: Google Docs, Notion.

1.2. "Конфиденциальность"

Задачи:

Подготовить текст о политике конфиденциальности и защите данных клиентов и моделей.

Объяснить, как защищаются личные данные пользователей (использование SSL-сертификатов, шифрование данных, защита от взлома).

Разработать раздел о безопасности и анонимности пользователей (моделей и клиентов).

Ответственные: Копирайтер, юридический консультант.

Сроки: 5 дней.

Инструменты: Google Docs, юридическая консультация.

1.3. "Отзывы"

Задачи:

Написать раздел для сбора и размещения отзывов клиентов и моделей.

Объяснить, как работает система рейтинга и какие факторы влияют на рейтинг моделей (например, количество встреч, отмены, безопасность сделок).

Разработать текст с пояснением, что все отзывы проверяются на подлинность.

Ответственные: Копирайтер, менеджер по контенту.

Сроки: 4 дня.

Инструменты: Google Docs, Notion.

1.4. "Условия использования"

Задачи:

Разработать текст для страницы с условиями использования сайта, включая юридические моменты (например, работа через эскроу, права и обязанности моделей и клиентов).

Обязательно указать информацию о политике конфиденциальности и защите данных.

Ответственные: Копирайтер, юрист.

Сроки: 3 дня.

Инструменты: Google Docs, юридическая консультация.

2. Посты и материалы для рекламных кампаний

Эти материалы необходимы для рекламных кампаний в социальных сетях, а также на внешних площадках, таких как Яндекс.Директ, Google Ads и т.д.

2.1. Рекламные баннеры (для сайтов, соцсетей, и т.д.)

Задачи:

Разработка визуальных баннеров для рекламы на платформах (размеры 300x250, 1080x1080 и т.д.).

Разработка креативных концепций для рекламы.

Баннеры должны включать привлекательные слоганы (например: "Премиальное сопровождение в Москве", "Ваш личный менеджер на каждой встрече").

Ответственные: Дизайнеры.

Сроки: 5 дней.

Инструменты: Photoshop, Figma.

2.2. Видеореклама (для YouTube, Instagram, Facebook)

Задачи:

Подготовка 15-30 секундных видеороликов, в которых показывается, как работает сайт (система эскроу, встречи с моделями).

Видео должно быть профессиональным, с высококачественной съемкой моделей и акцентом на безопасность и удобство использования сайта.

Ответственные: Видеооператоры, редакторы, маркетологи.

Сроки: 7 дней.

Инструменты: Adobe Premiere Pro, After Effects.

2.3. Рекламные текстовые посты

Задачи:

Написание текстов для рекламных постов в Instagram, Facebook, и других соцсетях.

Основное внимание — на премиум-услугах, эксклюзивности моделей и гарантированной безопасности сделок.

Разработка постов, рассказывающих о системе безопасности (эскроу).

Описание первых шагов на платформе, как пройти регистрацию и сделать заявку на встречу.

Ответственные: Копирайтеры, маркетологи.

Сроки: 5 дней.

Инструменты: Google Docs, Instagram, Facebook.

2.4. Email-маркетинг

Задачи:

Разработка серии писем для ново зарегистрированных пользователей с инструкциями и предложениями (например, скидки на первую встречу).

Письма должны быть персонализированы с учетом интересов пользователя (например, категория моделей, которые подходят по запросу).

Подготовка рассылок с актуальными предложениями и новыми моделями.
Ответственные: Копирайтеры, маркетологи.

Сроки: 5 дней.

Инструменты: Mailchimp, SendGrid.

3. Составление расписания контента для публикации на сайте и социальных сетях

3.1. Контент на главной странице сайта

Задачи:

Создать еженедельные обновления для главной страницы сайта.

Размещение актуальных моделей месяца, акций и новых предложений.

Публикация новых отзывов клиентов.

Актуализация баннеров на главной странице.

Ответственные: Контент-менеджеры.

Сроки: Каждую неделю в 12:00 (еженедельно).

Инструменты: WordPress, Google Calendar для планирования.

3.2. Публикации в социальных сетях

Задачи:

Разработка плана контента для социальных сетей (Instagram, Facebook, ВКонтакте).

Публикации по расписанию: 3 поста в неделю.

Посты должны включать разнообразные форматы:

Тексты с предложениями (например, скидки, акции).

Фото и видео моделей.

Истории успеха клиентов.

Вопросы и интерактивные элементы для вовлечения подписчиков.

Ответственные: Маркетологи, контент-менеджеры.

Сроки: 3 поста в неделю (по понедельникам, средам и пятницам).

Инструменты: вк, Instagram, Telegram.

3.3. План публикаций рекламных материалов

Задачи:

Размещение рекламных баннеров на всех платформах (сайт, соцсети).

Размещение видеорекламы на YouTube и Instagram.

Проведение рекламных акций и создание специальных предложений.

Ответственные: Маркетологи.

Сроки: Каждые 2 недели для новых акций.

Инструменты: Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads.

4. Задачи по созданию рекламных материалов

4.1. Разработка баннеров

Задачи:

Дизайнеры готовят баннеры для использования в рекламных кампаниях (в социальных сетях, на внешних платформах).

Баннеры должны быть яркими, с чёткими призывами к действию.

Разработать разные форматы баннеров (300x250, 1080x1080, 1200x628).

Ответственные: Дизайнеры.

Сроки: 5 дней.

4.2. Разработка видеоматериалов

Задачи:

Снять и отредактировать видеоролики, которые рассказывают о процессе работы платформы (как сделать заявку, как работает система эскроу, преимущества).

Ролики должны быть профессиональными и яркими, с акцентом на безопасность и премиальность.

Ответственные: Видеооператоры, редакторы.

Сроки: 7 дней.

4.3. Разработка текстов для рекламных кампаний

Задачи:

Написание текстов для рекламных кампаний в соцсетях, баннерах, e-mail рассылках.

Включение призывов к действию (например, "Зарегистрируйся и получи скидку 10% на первую встречу").

Прописание преимуществ сервиса (надежность, безопасность, эксклюзивность моделей).

Ответственные: Копирайтеры.

Сроки: 5 дней.

5. Контент и текстовые материалы для сайта

Ответственные: Копирайтеры, контент-менеджеры.

Сроки: Все тексты должны быть подготовлены и утверждены за 2 недели до запуска сайта.

# План Тестирования

План тестирования для сайта "Премиальное сопровождение"

1. Тестирование функциональности

1.1. Проверка работы форм

Задачи:

Тестирование формы регистрации клиента:

Проверить обязательные поля (имя, email, пароль).

Проверить валидацию данных (например, правильность ввода email, минимальная длина пароля).

Проверить отправку данных через форму и получение подтверждения.

Тестирование формы заявки на встречу:

Проверить, что все поля заполняются корректно.

Проверить работу кнопки "Отправить заявку" и подтверждение о принятии заявки.

Проверить, что данные о заявке поступают в базу данных.

Тестирование формы для моделей:

Проверить загрузку фото и видео моделей, корректность отображения.

Проверить, что модель может редактировать свои данные.

1.2. Проверка работы кнопок

Задачи:

Проверить все кнопки на сайте:

Кнопки навигации (например, "Домой", "Контакты").

Кнопки действий (например, "Зарегистрироваться", "Принять заявку").

Кнопки в профиле клиента и модели (например, "Записаться на встречу", "Посмотреть профиль").

Убедиться, что все кнопки ведут к нужным разделам и выполняют соответствующие действия.

1.3. Проверка работы фильтров

Задачи:

Проверка фильтров для поиска моделей (возраст, рост, психотип, язык):

Убедиться, что фильтры корректно работают и показывают соответствующие результаты.

Проверить работу комбинированных фильтров (например, возраст + психотип).

Тестирование поисковой системы:

Проверить, что результаты поиска отображаются правильно, соответствуют запросам пользователя.

2. Тестирование безопасности

2.1. Проверка на уязвимости

Задачи:

Тестирование на SQL-инъекции:

Проверить формы регистрации и заявки на возможность внедрения SQL-кода.

Тестирование на XSS-уязвимости (межсайтовый скриптинг):

Проверить все текстовые поля на сайте на возможность внедрения вредоносных скриптов.

Проверка SSL-сертификатов:

Убедиться, что сайт использует защищённое соединение (https).

Проверить защиту личных данных (например, паролей и контактной информации) на всех этапах обмена.

2.2. Проверка на утечку данных

Задачи:

Проверка системы авторизации и регистрации:

Проверить, что данные клиентов и моделей шифруются при регистрации и логине.

Убедиться, что нет утечек личных данных при отправке форм.

Проверка системы эскроу:

Убедиться, что финансовые данные защищены и не могут быть получены несанкционированными лицами.

3. Нагрузочное тестирование

3.1. Проверка производительности при высоком трафике

Задачи:

Провести нагрузочное тестирование с увеличением числа пользователей на сайте (например, 1000, 5000 и 10000 пользователей).

Проверить скорость отклика сайта при различных уровнях нагрузки.

Проверить, как система справляется с параллельными заявками на встречи и оплатами.

3.2. Оптимизация скорости загрузки

Задачи:

Тестирование скорости загрузки страниц при различных условиях (мобильные устройства, браузеры).

Проверить скорость загрузки страницы главной, каталога моделей и форм заявок.

Оценить время загрузки на различных типах соединений (Wi-Fi, мобильный интернет).

4. UI/UX тестирование

4.1. Проверка удобства использования интерфейса

Задачи:

Оценить удобство навигации на сайте.

Провести тестирование на интуитивность интерфейса: легко ли пользователю находить нужную информацию (например, как найти модель, подать заявку на встречу).

Проверить адаптивность интерфейса:

Убедиться, что все элементы правильно отображаются на мобильных устройствах и планшетах.

Проверить, что пользователи могут легко взаимодействовать с элементами на экране.

4.2. Оценка визуального дизайна

Задачи:

Проверить, что все графические элементы (картинки, кнопки, иконки) корректно отображаются и соответствуют бренду.

Оценить цветовую гамму и типографику на разных устройствах.

Провести тестирование визуальных элементов на разных браузерах.

Шаблон для планирования тестирования

Тип тестирования: Функциональное

Ответственные: Тестировщик

Дата начала: День 36

Дата завершения: День 40

Задача: Проверка работы формы регистрации клиента

Шаги для тестирования:

Открыть страницу регистрации.

Заполнить все поля формы.

Проверить валидацию обязательных полей (email, пароль).

Нажать кнопку "Зарегистрироваться".

Проверить, что появляется сообщение о подтверждении регистрации.

Проверить, что данные клиента были записаны в базу данных.

Ожидаемый результат:

Все поля формы должны быть проверены на корректность ввода.

Данные должны быть успешно записаны в систему.

Тип тестирования: Безопасность

Ответственные: Тестировщик, разработчики

Дата начала: День 41

Дата завершения: День 45

Задача: Тестирование на SQL-инъекции

Шаги для тестирования:

Открыть форму регистрации и заявки на встречу.

Ввести вредоносный SQL-код в текстовые поля.

Проверить, что форма корректно обрабатывает данные и не позволяет вводить вредоносный код.

Ожидаемый результат:

Все формы должны быть защищены от SQL-инъекций.

Никакие вредоносные данные не должны попасть в базу.

# Маркетинговый план и запуск

План запуска и маркетинга для сайта "Премиальное сопровождение"

1. Стратегия рекламной кампании

1.1. SEO-оптимизация

Задачи:

Аудит сайта: Провести полный SEO-аудит сайта перед запуском. Убедиться, что структура сайта, мета-теги, заголовки, тексты и изображения соответствуют SEO-стандартам.

Ключевые слова: Подготовить список ключевых слов для всех страниц сайта (например, «премиальное сопровождение», «VIP-сопровождение в Москве», «модели для встреч» и т.д.). Определить высокочастотные и низкочастотные запросы для привлечения целевой аудитории.

Оптимизация контента:

Написание уникальных SEO-оптимизированных текстов для ключевых страниц (например, для страниц «Как проходит встреча», «Конфиденциальность», «Отзывы»).

Оптимизация изображений и видео (сжатием и добавлением атрибутов alt).

Создание блога: Запуск блога на сайте с публикациями на тему премиального сервиса, безопасности сделок, эксклюзивности моделей и т.д. Это поможет не только привлекать органический трафик, но и повысить авторитет сайта в глазах поисковых систем.

Создание внутренней ссылочной структуры: Связать страницы сайта между собой, обеспечив хорошую навигацию и улучшив индексируемость сайта в поисковиках.

Ответственные: SEO-специалисты, контент-менеджеры

Сроки: 2 недели до запуска и продолжение после старта.

Инструменты: Google Search Console, Ahrefs, SEMrush.

1.2. Контекстная реклама (PPC)

Задачи:

Кампании в Яндекс.Директ и Google Ads: Запуск контекстных рекламных кампаний на платформах Яндекс.Директ и Google Ads с таргетингом на высокообеспеченных мужчин 20-50 лет, заинтересованных в премиальных услугах.

Ключевые слова: «премиальное сопровождение», «массаж для мужчин», «встречи с моделями», «VIP-сопровождение», «платёжная система эскроу».

Рекламные объявления: Разработать рекламные объявления, ориентированные на безопасность, эксклюзивность и удобство сервиса.

Геотаргетинг: Ориентировать рекламу на Москву и Московскую область.

Ретаргетинг: Использование ретаргетинга для пользователей, которые посетили сайт, но не совершили действия (не зарегистрировались, не забронировали модель).

Анализ эффективности: Постоянный мониторинг и анализ результатов кампаний. Оценка CTR, CPA, ROI.

Ответственные: PPC-специалисты, маркетологи

Сроки: Запуск кампаний в день запуска сайта, мониторинг и корректировки в течение 1 месяца.

Инструменты: Google Ads, Yandex.Direct, Google Analytics.

1.3. Реклама в социальных сетях (SMM)

Задачи:

Instagram: Основной канал для привлечения целевой аудитории (мужчины 30-50 лет).

Размещение креативных постов и сториз, акцент на эксклюзивность, премиум-сервис, безопасность сделок.

Таргетированная реклама в Instagram с использованием интересов (премиальные услуги, роскошь, модельные агентства, БДСМ, эксклюзив).

Проведение конкурсов и акций (например, «выиграй бесплатную встречу»).

Размещение отзывов клиентов и историй успеха.

Тг и ВКонтакте: Дополнительные каналы для увеличения охвата. Таргетированная реклама на основе интересов (мужчины 20-50 лет, элитные услуги).

Telegram-канал: Использование Telegram-канала для рассылок, новостей, акций и предложений.

Публикация эксклюзивных предложений для подписчиков канала.

Запуск чат-бота для быстрого оформления заявки на встречу.

Ответственные: SMM-специалисты, контент-менеджеры

Сроки: Постоянный процесс, начиная с запуска сайта.

Инструменты: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Telegram.

2. План акций

2.1. Скидки и бонусы для первых пользователей

Задачи:

Акция для новых клиентов: Предоставить скидку 20% на первую встречу или бонус (например, бесплатные дополнительные 30 минут).
Промокоды для подписчиков на социальных сетях: Разработать уникальные промокоды, которые клиенты могут использовать при первом заказе через сайт.

Эксклюзивные предложения для первых 50 клиентов: Открытие сайта с специальными предложениями для первых 50 зарегистрировавшихся пользователей (например, бесплатная консультация, дополнительные бонусы).

Ответственные: Маркетологи, контент-менеджеры

Сроки: Запуск акций в день старта сайта.

Инструменты: Email-маркетинг, Instagram/Facebook/Telegram.

2.2. Партнёрские программы и коллаборации

Задачи:

Партнёрства с блогерами: Сотрудничество с блогерами и влиятельными личностями в Instagram и YouTube для рекламных размещений.

Выбор блогеров с целевой аудиторией (мужчины 20-50 лет, интересующиеся роскошными услугами, моделями, БДСМ).

Создание уникальных предложений для подписчиков блогеров (например, скидки на услуги).

Коллаборации с агентствами: Сотрудничество с агентствами и салонами для взаимного продвижения.

Обратная связь с партнерами: Привлечение партнеров через партнёрские программы, предлагая им комиссию за привлечение клиентов.

Ответственные: Менеджеры по партнерствам, маркетологи

Сроки: 1 месяц после старта сайта.

Инструменты: Email, Instagram, Telegram.

3. План публикации контента

3.1. Контент на главной странице сайта

Задачи:

Обновление главной страницы с актуальными предложениями, новыми моделями и акциями.

Регулярные обновления с использованием баннеров и новостей о платформе.

Интеграция видеоконтента (например, интервью с моделями, рассказы клиентов).

Ответственные: Контент-менеджеры

Сроки: Еженедельно.

3.2. Публикации в социальных сетях

Задачи:

3 поста в неделю на Instagram (понедельник, среда, пятница).

2 сториза с предложениями и акциями.

Взаимодействие с подписчиками, ответы на вопросы.

Ответственные: SMM-специалисты, контент-менеджеры

Сроки: Еженедельно.

4. Оценка эффективности маркетинга

4.1. Мониторинг результатов рекламных кампаний

Задачи:

Отслеживание метрик (CTR, CPC, CPA, ROI) для каждой рекламной кампании.

Использование Google Analytics и Yandex.Metrica для анализа поведения пользователей на сайте.

Оценка эффективности акций и партнерских программ.

Ответственные: Маркетологи, аналитики

Сроки: Постоянный процесс, ежемесячные отчёты.

5. Бюджет на маркетинг

5.1. Разделение бюджета на кампании

SEO: 20% бюджета на контент и SEO-оптимизацию.

Контекстная реклама (PPC): 40% бюджета.

Социальные сети: 30% бюджета на таргетированную рекламу и SMM.

Партнерства и блогеры: 10% бюджета.

Ответственные: Маркетологи

Сроки: Закрытие бюджета в день старта сайта.

# Обучение сотрудников

Обучение сотрудников для проекта "Премиальное сопровождение"

1. Обучение HR-отдела

1.1. Задачи HR-отдела

Поиск, отбор и рекрутинг моделей.

Проведение собеседований и первичная верификация кандидатов.

Обучение моделей основным правилам работы с платформой.

1.2. Материалы для обучения HR-отдела

Процесс поиска моделей:

Как привлечь потенциальных моделей через социальные сети (Instagram, Telegram).

Как использовать рекламные кампании для привлечения кандидатов (таргетинг на Instagram, реклама на специализированных форумах).

Проведение собеседований:

Как проводить интервью с моделями, задавать правильные вопросы (оценка профессионализма, готовности работать в премиум-сегменте, требования к внешнему виду).

Как проводить видеоверификацию: пошаговый процесс (как убедиться, что модель соответствует заявленным данным, как использовать видео для подтверждения личности).

Документы для собеседования:

Шаблон анкеты для модели: Заполнение анкеты с указанием всех необходимых данных.

Документ с рекомендациями для собеседований: как проверить модели, как оценивать анкеты и как выявить потенциальные риски (фальшивые анкеты, фальшивые фото).

1.3. Сроки и методы обучения HR

Сроки: 2-3 дня (включая теоретическое обучение и практические тренировки).

2. Обучение модераторов

2.1. Задачи модераторов

Проверка анкет моделей на соответствие стандартам безопасности и качеству.

Модерация фото и видео контента моделей.

Обработка отзывов и жалоб клиентов.

2.2. Материалы для обучения модераторов

Как работать с системой модерации контента:

Задачи модератора: проверка анкеты моделей, фотографий, видео-прохождений.

Как использовать систему фильтров, чтобы выявлять фальшивые анкеты и несанкционированный контент.

Как проверять паспортизацию моделей через видео-проверку.

Как работать с системой анкетирования для моделей и что должно быть в анкете (фото, видео, описание).

Использование внешних сервисов для верификации фальшивых изображений и видео.

Проверка анкет моделей:

Пошаговое руководство по проверке всех данных анкеты модели.

Примеры подозрительных анкет: как идентифицировать фальшивые анкеты.

Важность обеспечения системы безопасности: как избежать утечек личных данных моделей и клиентов.

Обработка отзывов и жалоб:

Как отслеживать отзывы пользователей о моделях.

Как реагировать на жалобы клиентов (неудовлетворенность встречей, грубость со стороны модели).

Системы проверки фото и видео:

Как пользоваться плагинами и сервисами для проверки подлинности фотографий и видео.

Важность соблюдения стандартов безопасности при работе с контентом.

2.3. Сроки и методы обучения модераторов

Сроки: 2-3 дня (включая теоретическое обучение и практическую модерацию контента).

Методы: Воркшопы, работа с реальными анкетами моделей, видеоматериалы по проверке фальшивых данных.

3. Обучение менеджеров

3.1. Задачи менеджеров

Управление заявками клиентов на встречи с моделями.

Работа с системой безопасных сделок (эскроу).

Координация работы моделей (назначение встреч, уточнение доступности).

3.2. Материалы для обучения менеджеров

Как управлять заявками клиентов:

Как проверять и обрабатывать заявки на встречи.

Как координировать встречи: как сообщить модели о запросах от клиентов, как забронировать время.

Как работать с системой фильтрации заявок и отслеживать их статус.

Использование системы безопасных сделок (эскроу):

Что такое система эскроу и как она работает.

Как замораживаются средства клиента до подтверждения встречи.
Как освобождаются средства после завершения встречи.

Как координировать выплаты моделям и фиксировать комиссию платформы.

Обработка и поддержка клиентов:

Как общаться с клиентами, чтобы создать премиум-опыт.

Как обработать жалобы клиентов, если они не удовлетворены встречей или качеством сервиса.

Как работать с системой отзывов и просить клиентов оставить свой отзыв после встречи.

Работа с системой отчетности:

Как отслеживать финансовые отчеты по встречам и выплатам.

Как анализировать статистику по количеству заявок, проведённых встреч и обратной связи от клиентов.

3.3. Сроки и методы обучения менеджеров

Сроки: 4 дня (включая теоретическое обучение и практическую работу с заявками).

Методы: Сессии по обучению системам управления заявками и безопасными сделками, тестовые задания с реальными сценариями.

4. Материалы для всех отделов

4.1. Ресурсы и доступы

Все обучающие материалы должны быть доступны через общую папку (Google Drive), где содержатся:

Руководства по модерации.

Шаблоны анкет для моделей.

Видеоуроки по безопасной сделке.

Примеры успешных взаимодействий с клиентами.

4.2. Оценка эффективности обучения

В конце обучения провести тестирование сотрудников для проверки усвоенных материалов.

# Мониторинг и отчетность

Мониторинг и отчетность для проекта "Премиальное сопровождение"

1. Установка ключевых показателей эффективности (KPI) для всех команд

Для каждой команды (разработчики, маркетологи, тестировщики) необходимо установить четкие KPI, которые будут измеряться по завершении каждого этапа работы.

1.1. KPI для разработчиков

Цель: Оценка качества работы, соблюдения сроков и эффективности разработки.

Основные KPI для разработчиков:

Сроки выполнения задач:

Процент выполненных задач в срок.

Цель: 95% задач должно быть выполнено в срок.

Задачи: Разработка, интеграция платежных систем, настройка серверов, кастомизация шаблона.

Качество кода:

Процент ошибок, выявленных при тестировании.

Цель: Не более 5% кода должно содержать критические ошибки.

Количество багов и дефектов в коде (выявленных на этапе тестирования).

Цель: Максимум 2 дефекта на 1000 строк кода.

Время разработки:

Среднее время, затраченное на разработку одной функциональности (например, интеграция платежной системы или создание личного кабинета).

Цель: 2 дня на одну функциональность (в зависимости от сложности).

Методы мониторинга:

Использование Битрикса для отслеживания задач.

Время на задачи фиксируется в битке

1.2. KPI для маркетологов

Цель: Оценка эффективности рекламных кампаний, привлечения клиентов и работы с контентом.

Основные KPI для маркетологов:

Количество привлеченных клиентов:

Цель: Привлечь 1000 новых клиентов в первый месяц.

Количество регистраций на сайте и заявок на встречи.

Цель: 10% конверсии от посетителей сайта в зарегистрированных клиентов.

Конверсии:

Цель: 3-5% конверсии от посетителей сайта до покупки/записи.

Метод расчета: Количество клиентов, которые записались на встречу / общее количество посетителей сайта.

Рентабельность рекламы:

Цель: Получить ROI (возврат на инвестиции) не менее 200%.

Стоимость привлечения одного клиента (CPC, CPA).

Цель: Стоимость привлечения одного клиента не должна превышать 1,500 рублей.

Эффективность социальных сетей:

Количество подписчиков в социальных сетях.

Цель: Привлечь 1000 подписчиков на Instagram за первый месяц.

Уровень вовлеченности (лайки, комментарии, репосты, клики).

Цель: Уровень вовлеченности 10% от подписчиков (то есть 200 вовлеченных пользователей).

Методы мониторинга:

Google Analytics для отслеживания трафика и конверсий.

Яндекс.Метрика для анализа источников трафика.

Социальные сети (Instagram,тг, ВКонтакте) для анализа вовлеченности и активности пользователей.

1.3. KPI для тестировщиков

Цель: Обеспечить высокое качество работы сайта через обнаружение и устранение багов и ошибок.

Основные KPI для тестировщиков:

Количество найденных багов:

Цель: Выявить и зафиксировать все баги на ранней стадии.

Метод расчета: Количество багов/ошибок на каждой стадии тестирования.

Цель: Найти и зафиксировать минимум 80% багов на этапе функционального тестирования.

Скорость исправления багов:

Цель: Исправление 90% багов в течение 24 часов после выявления.

Метод расчета: Время, затраченное на исправление багов после того, как они были зафиксированы.

Цель: 1-2 дня на исправление приоритетных багов.

Качество тестирования:

Количество повторных багов после исправления.

Цель: Минимизация повторных багов — менее 5% повторных багов.

Цель: Обнаружить минимум 95% всех багов в тестируемой функциональности.

Методы мониторинга:

Битрикс

Тестовые отчеты с подробными описаниями всех багов и их решением.

2. Платформа для отчётности

Для мониторинга KPI и создания отчетов по всем отделам используем Bitrix24

2.1. Использование Bitrix24

Задачи и проекты:

Создание задач для каждой команды (разработчики, маркетологи, тестировщики) с установкой четких сроков.

Использование Kanban-доски для отслеживания статуса задач.

Отчеты по задачам:

Все сотрудники будут предоставлять ежедневные отчёты по своим KPI через Bitrix24.

Все отчеты о выполнении задач и достижении целей можно отслеживать в реальном времени.
Обсуждения и обратная связь:

В Bitrix24 можно проводить еженедельные совещания для обсуждения прогресса по задачам и выводам по выполнению KPI.

4. Пример отчёта по KPI для всех команд

Разрабы

| KPI | Цель | Фактическое выполнение | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки выполнения задач | 95% задач в срок | 92% | Задержки по задачам из-за внешних факторов. |
| Количество багов | ≤ 5% дефектов | 3% | Код прошёл тестирование с минимальными ошибками. |

Маркетологи

| KPI | Цель | Фактическое выполнение | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Привлеченные клиенты | 1000 за месяц | 850 | Продолжаем увеличивать трафик через рекламу. |
| Конверсии | 3-5% | 4% | Прекрасные результаты по платным кампаниям. |

Тестировщики

| KPI | Цель | Фактическое выполнение | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество найденных багов | 80% багов на этапе тестирования | 85% | Процесс тестирования идёт по графику. |
| Скорость исправления багов | ≤ 24 часа на баг | 100% исправлено вовремя | Ошибки были исправлены быстро. |